شرکت سهامی آب منطقه‌ای کرمان

گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي صاحبان سهام

درباره فعاليت‌ها و وضع عمومي شركت

براي سال مالي منتهي به 29/12/1403

فهرست مطالب

فصل اول - کلیات

- مشخصات شركت

- مشخصات سهامداران

- اعضاء هيأت مديره

- مشخصات مدير عامل

- سایر اطلاعات

- وضعیت استان یا برش حوضه‌ای

- راهبردها و اهداف

فصل دوم – منابع و تولید

- حجم تامين و فروش آب و برقآبي

- درآمدها و عوايد

- عملکرد برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی با توجه به نوع مصرف

- طرح پیاده‌سازی و اداری بازار آب در مناطق پایلوت

- وضعيت تخصيص آب (خالص)

- تعداد مجوزهاي صادره بهره برداري از آبهاي زيرزميني (چاه، قنوات و چشمه ها)

- شناسايي و مسدود نمودن برداشتهاي غيرمجاز آبهاي زيرزميني (فقره)

- تعداد مجوزهای صادره از آبهای سطحی

- شناسایی و جمع آوری منصوبات برداشت های غیر مجاز آب سطحی

- آمار برداشت از رودخانه به تفکیک نوع برداشت

فصل سوم – اقلام مالی و هزینه ای

- اقلام صورت سود و زيان

- علل توجیهی انحرافات عملکرد نسبت به بودجه

- منابع جبران زيان

- وضعيت و عملکرد در بخش بدهي‌ها

- وضعيت و عملکرد در بخش مطالبات

فصل چهارم- مهندسی، توسعه و بهره برداری

- وضعيت کلي سدهاي در حال بهره برداري

- وضعيت کلي شبکه هاي آبياري و زهکشي در حال بهره برداري

- وضعيت کلي طرحهاي آبرساني (شرب) در حال بهره برداري

- وضعيت کلي نيروگاههاي برقآبي در حال بهره برداري

- مشخصات اصلی سدهاي در حال بهره برداري

- مشخصات اصلی شبکه هاي آبياري و زهکشي در حال بهره برداري

- مشخصات اصلی طرحهاي آبرساني (شرب) در حال بهره برداري

- مشخصات اصلی نيروگاههاي برقآبي در حال بهره برداري

- وضعيت حوزه بهره برداري، حفاظت و مطالعات منابع آب

- عملکرد برنامه مهندسی رودخانه ها و سواحل

- اطلاعات و عملکرد طرح ساماندهی (متمرکز)

- عملکرد طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در بخش مهندسی رودخانه‌ها و سواحل

- عملکرد  فعالیت های جاری بخش مهندسی رودخانه و سواحل

- اطلاعات قرارداد های اجاره بستر

- وضعیت بازسازی تاسیسات آب

- متوسط راندمان تاسيسات آب (درصد)

- عملکرد برنامه اندازه گيري و تحويل حجمي آب (شاخصها و اطلاعات کمي)

- عملکرد برنامه صدور اسناد و قراردادهاي فروش آب (شاخصها و اطلاعات کمي)

- مقاوم سازي، ايمني و پايداري تاسيسات آب (شاخصها و اطلاعات کمي)

- شاخص‌های مدیریت محیط زیست و کیفیت منابع آب

فصل پنجم- فضای کسب و کار، توسعه مشارکت بخش غیردولتی و خصوصی سازی

- تامين و تجهيز منابع مالي از بازار پول و سرمايه

- عملکرد در توسعه مشارکت و سرمايه گذاري بخش غيردولتي (سرمايه گذاري مستقيم داخلي و خارجي)

- عملکرد در بخش مديريت وجوه اداره شده

فصل ششم ـ وضعیت نیروی انسانی، تحقیقات، آموزش و فن آوری

- تعداد و هزينه نيروي انساني

- وضعيت استخدامي نيروي انساني (تعداد)

- سوابق خدمتي نيروي انساني در پايان سال مورد گزارش (تعداد)

- وضعيت تحصيلات نيروي انساني (تعداد)

- دوره هاي آموزشي

- طرحهاي پژوهشي و تحقيقاتي

- عملکرد اعتبارات بند (الف) تبصره (11) ماده قانون بودجه سال 1403 ـ امن‌سازی زیرساخت‌ها

- عملکرد حوزه اطلاعات مکانی

- وضعیت عملکردی استقرار نظام مدیریت فرآیندهای سازمانی

- عملکرد کارنامه بهره‌وری در سال 1403

- اقدامات بهره‌وری و ارتقاء نظام‌های مدیریتی در سال 1403

- عملكرد برنامه توسعه فن آوري اطلاعات (درصد پيشرفت)

فصل هفتم – سایر موارد و نسبت های مالی

- دعاوي مطروحه عليه شرکت و اقدامات انجام شده براي حل و فصل آن

- شرح مأموريتهاي انجام شده توسط اعضاي هيأت مديره و همچنين مديران شرکت به خارج از کشور ضمن اشاره به هدف ها و نتايج حاصل از آنها

- معاملات انجام شده

- وضعيت مالياتي شرکت براي پنج سال گذشته

- اجراي احكام قانوني و مصوبات

- اجرای نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات

- محاسبه نسبتهاي مالي

- نسبتهاي بهره وری

- گزارش هیأت مدیره درخصوص دفتر مديريت بحران و پدافند غيرعامل و HSE

فصل هشتم: چالش‌ها، مشکلات و پیشنهادات شرکت در سال مالی 1403

فصل اول - کليات

## مشخصات شركت

خلاصه تاريخچه شركت : شرکت در سال 1347 به منظور حفاظت و بهره برداری از منابع آب استان و در اجرای قانون آب ، اداره آبیاری کرمان تاسیس گردید . این اداره تا سال 1355تحت همین عنوان فعالیت داشته و در این سال شرکت سهامی آب منطقه ای کرمان تشکیل گردید که این شرکت علاوه بر انجام امور حفاظت و بهره برداری از منابع آب وظائف اجرای طرحهای بزرگ تامین آب ، آبرسانی و بهره برداری از منابع آب در حوزه عمل خود برای مصارف شهری ، صنعتی ، کشاورزی را به عهده داشته است سپس در سال 1356با شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان ادغام و شرکت آب و برق منطقه ای تشکیل شد و مجدداً در سال 1359 براساس لایحه قانونی مصوب شورای انقلاب شرکت مستقل آب منطقه ای کرمان تشکیل گردید

مجوز تأسيس: لایحه قانونی مورخ 31/3/59 مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران.

تاريخ تأسيس شركت:16/11/1355 شماره ثبت : 299 سال ثبت شرکت : 1355

# موضوع فعاليت شركت طبق اساسنامه : : - انجام مطالعات پايه منابع آب استان. - اجراي طرحهاي توسعه منابع آب استان . # - حفاظت كمي وكيفي منابع آب سطحي و زيرزميني استان در راستاي اجراي قانون توزيع عادلانه آب ومصوبه‌هاي وزارت نيرو و مجلس . # - مديريت و برنامه‌ريزي منابع آب استان به منظور بهره‌برداري بهينه در جهت توسعه پايدار.

گستره فعاليت شركت: (جغرافيايي) استان کرمان

محل دفتر مركزي: کرمان خیابان پاسداران شرکت آب منطقه ای کرمان

-مشخصات سهامداران

| نام صاحبان سهام |  | تعداد سهام | درصد سهام در سال مورد گزارش | درصد سهام در سال قبل از سال مورد گزارش |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران | 21.749.300.000 | 100 | 100 |

## 3 - اعضاء هيأت مديره

| اسامي اعضاء هيأت مديره | سمت در هیئت مدیره | مدرك تحصيلي | تاريخ انتصاب | تاريخ انقضاء | حوزه فعاليت | عضواصلي/ علي البدل | عضو موظف/ غیر موظف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| حمید علیدادی سلیمانی | رییس هیئت مدیره و مدیر عامل | فوق لیسانس | 17/10/1402 | 17/10/1404 | مدیر عامل | اصلی | موظف |
| ابراهیم علیزاده | مشاور | فوق لیسانس | 16/11/1401 | 16/11/1403 | معاونت طرح وتوسعه | اصلی | موظف |
| الهامه اسدالهی | مدیر دفتر قراردادها و خدمات طرحها | فوق لیسانس | 11/10/1403 | 11/10/1403 | امور قراردادها | اصلی | موظف |

4- مشخصات مدیر عامل

| مديرعامل | مدرك تحصيلي | تاريخ انتصاب | تاريخ انقضاء |
| --- | --- | --- | --- |
| حمید علیدادی سلیمانی | فوق لیسانس | 17/10/1402 | 17/10/1404 |

5- ساير اطلاعات

| آخرين تغييرات در اساسنامه شركت: تاريخ تغييرات: 23/09/1398 ماده مورد تغيير: 6 موضوع : افزایش سرمایه |  |
| --- | --- |
| سرمايه اوليه: 940 ،748 ،81 سرمايه قبلي: 000 ،000 ،092 ،202 ،8 سرمايه فعلي: 000 ،000 ،000 ،493 ،217 تاريخ آخرين تغيير سرمايه (تاریخ ثبت): 13/12/1403 |  |
| نام بازرس (حسابرس) شركت : سازمان حسابرسي | مرجع تشخيص ماليات: سازمان امورمالياتی |

6- وضعيت استان با برش حوضه اي

| نام حوضه | حوضه آبريز کل مهران | حوضه آبريز بندرعباس-سدیج | حوضه آبريز ابرقو-سیرجان | حوضه آبریز هامون جازموریان | حوضه آبريز کویر لوت | حوضه آبریز کویر در انجیر | مجموع |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مساحت (کيلومتر مربع) | 85/6933 | 59/7070 | 60/22727 | 43/34978 | 51/73536 | 17/33837 | 15/179084 |
| درصد از کل استان | 87/3 | 95/3 | 69/12 | 53/19 | 07/41 | 9/18 | 100 |

7- راهبردها و اهداف

# - انجام مطالعات پايه منابع آب استان به منظور مدیریت و بهره برداری بهینه در جهت توسعه پایدار.

# - مطالعه و اجراي تامین، انتقال و توسعه منابع آبو تولید انرژی برقابی .

# - حفاظت كمي وكيفي منابع آب سطحي و زيرزميني استان و بهره برداری و نگهداری از تاسیسات برقابی

-  مديريت و برنامه‌ريزي منابع آب استان به منظور بهره‌برداري بهينه در جهت توسعه پايدار

7-1- اهداف بلند مدت شركت :

# 1-تامین و انتقال آب شرب به نحویکه کلیه شهرستانهای استان از منابع آب سطحی و قابل اطمینان ( در قالب طرح جامع آب شرب استان ) تامین گردند.

# 2– اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی به منظور جبران کسری مخزن دشتهای استان  و حفاظت از منابع آب زیرزمینی.

# 3– تبیین جایگاه ارزش اقتصادی و واقعی آب در استان .

# 4-حفاظت از کانون های جمعیتی در مقابل سیلاب با انجام پروژه های ساماندهی و لایروبی  رودخانه ها و مسیل ها

7-2- اهداف ميان مدت شرکت :

- ارتقاء جایگاه و توانمند سازی سرمایه های انسانی و بدنه کارشناسی شرکت در راستای توسعه مبتنی بر دانایی  .

- تامین مالی طرحها ی عمرانی شرکتبا استفاده از روشهای نوینو سرعت بخشیدن به اجرای این طرح ها.

- تثبیت و ایجاد تنوع در منابع درآمدی شرکت .

- برنامه ریزی و حرکت در جهت ارتقاء جایگاه شرکت در کشور .

- تلاش در جهت افزایش سهم صنعت از منابع آب

- اجرای شیوه نامه مدیریت توامان منابع آب و مصرف برق چاههای کشاورزی

7-3- اهداف و برنامه های سال مورد گزارش:

- اجرای طرح احیا و تعادل بخشی به منظورحفاظت از منابع آب زیرزمینی و  به تعادل رساندن سفره های آب زیرزمینی .

# 2 - تامین کمبود اعتبار مورد نیاز طرحهای عمرانی تملک دارائیهای سرمایه ای و تسریع در اجرای آنها  .

# 3 - پیگیری اخذ تخصیص به موقع اعتبارات جاری و طرح های عمرانی .

# 4 - تکمیل و تجهیز شبکه های هیدروکلیماتولوژی به منظور فراهم نمودن اطلاعات موردنیاز مطالعه منطقه و بررسی روند آن در آینده .

# 5 - تامین منابع مالی و سرمایه گذاری جدید و تشویق بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری طرحها .

# 6-اجرای جدی برنامه سازگاری با کم آبی جهت رسیدن به اهداف

# 7 –پیگیری جدی جهت اخذ و هزینه کرد اعتبارات پدافند و مدیریت بحران با توجه به اهمیت آن

فصل دوم- منابع و تولید

8- حجم تامين و فروش آب و برق‌آبي

| شــــــــرح |  |  | حوضه آبريز فلات مرکزی |  | حوضه آبريز زاینده رود |  | جمع استاني سال مورد گزارش |  | جمع استاني سال قبل |  | تجمعي تا سال مورد گزارش |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | برنامه | عملکرد | برنامه | عملکرد | برنامه | عملکرد | برنامه | عملکرد | برنامه | عملکرد |
| سدهاي مخزني فقط براي توليد برق(ميليون مترمکعب) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| حجم آب قابل تامين (ميليون مترمکعب) | سدهاي مخزني چند منظوره (م.م.م) | كشاورزي، شرب، صنعت | 16/89 | 62/81 | 46/0 | 94/0 | 62/89 | 56/82 | 07/109 | 39/106 | 69/198 | 95/188 |
|  |  | برقآبي و ساير | 83/29 | 47/46 | 0 | 0 | 83/29 | 47/46 | 89/66 | 02/67 | 72/96 | 49/113 |
|  | برداشت ميان حوضه اي و مستقل از سدها |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | پساب حاصل از تصفيه فاضلاب |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | حاصل از بازچرخاني غير شرب |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | جمع کل |  | 99/118 | 09/128 | 46/0 | 94/0 | 45/119 | 03/129 | 96/175 | 41/173 | 41/295 | 44/302 |
| حجم آب و برق به فروش رفته (*) | تحويل در پاي سد و آبگير به مصارف مختلف |  | 16/89 | 25/98 | 46/0 | 94/0 | 62/89 | 19/99 | 72/136 | 43/129 | 34/226 | 62/228 |
|  | تحويل به تشكلهاي آب بران (توزيع) |  | 24/38 | 42/26 | 46/0 | 49/0 | 7/38 | 91/26 | 19/40 | 24/35 | 89/78 | 15/62 |
|  | طرحهاي آبرساني بهره برداري توسط شرکت | شرب آبفا و آبفار | 35/14 | 53/13 | 0 | 45/0 | 35/14 | 98/13 | 09/21 | 7/20 | 44/35 | 68/34 |
|  |  | صنعتي و ساير | 25/4 | 07/4 | 0 | 0 | 25/4 | 07/4 | 31/7 | 81/3 | 56/11 | 88/7 |
|  | برقآبي (هزارمگاوات ساعت) |  | 0 | 128/5 | 0 | 0 | 0 | 128/5 | 567/8 | 095/7 | 567/8 | 22/12 |
|  | صادرات آب (ميليون متر مکعب) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ساير |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

9- درآمدها و عواید

ارقام به میلیون ريال

| بخش |  | حوضه آبريز ....... |  | حوضه آبريز ....... |  | حوضه آبريز ....... |  | حوضه آبريز ....... |  | جمع استاني سال مورد گزارش |  | جمع استاني سال قبل |  | تجمعي تا سال مورد گزارش |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | برنامه | عملکرد | برنامه | عملکرد | برنامه | عملکرد | برنامه | عملکرد | برنامه | عملکرد | برنامه | عملکرد | برنامه | عملکرد |
| درآمد حاصل از فروش آب | کشاورزی | - | - | - | - | - | - | - | - | 100311 | 42066 | 66,432 | 71332 | 166,743 | 42.565 |
|  | شرب | - | - | - | - | - | - | - | - | 6190 | 9045 | 10,473 | 4541 | 16,663 | 9.045 |
|  | صنعتی | - | - | - | - | - | - | - | - | 3925582 | 4309872 | 1,727,303 | 2238874 | 5,652,885 | 4.304.402 |
|  | سایر | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | 0 |
|  | جمع | - | - | - | - | - | - | - | - | 4032083 | 4360983 | 1804208 | 2314747 | 5,836,291 | 4.356.012 |
| درآمد حاصل از فروش برقآبي |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | 24788 | 25760 | 25,760 |  | 24.788 |
| حق النظاره و خدمات کارشناسي |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | 7680015 | 2684919 | 2,684,919 |  | 8.551.071 |
| حق اشتراک |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | 0 |
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | 0 |
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | 0 |
| ساير درآمدها |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 895532 | 200000 | 200,000 |  | 520.934 |
| جمع كل |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12961318 | 4714887 | 5225426 | 14,086,326 | 13.452.805 |

10- عملکرد برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی با توجه به نوع مصرف

| عنوان طرح | صرفه جویی با توجه به نوع مصرف | حوضه آبریز فلات مرکزی |  |  |  | حوضه آبریز زاینده رود |  |  |  | 1403 |  |  |  | احجام برحسب میلیون متر مکعب |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | زیر زمینی |  | سطحی |  | زیر زمینی |  | سطحی |  | زیر زمینی |  | سطحی |  |  |
|  |  | برنامه | عملکرد | برنامه | عملکرد | برنامه | عملکرد | برنامه | عملکرد | برنامه | عملکرد | برنامه | عملکرد |  |
| میزان صرفه جویی برنامه های سازگاری با کم آبی | حجم صرفه جویی در بخش کشاورزی | عملکرد دستگاه ها دربرنامه سازگاری با کم آبی به تفکیک حوضه آّریز ارائه نگردیده است |  |  |  |  |  |  |  | 9/797 | 717 | - | 4/17 |  |
|  | حجم صرفه جویی در بخش شرب |  |  |  |  |  |  |  |  | 5/33 | 6/35 | - | - |  |
|  | حجم صرفه جویی در بخش صنعت |  |  |  |  |  |  |  |  | 6/23 | 29/32 | - | - |  |
|  | حجم صرفه جویی در بخش فضای سبز |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | - | - |  |
| مجموع احجام |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 855 | 785 | - | - |  |

در صرفه جویی بخش کشاورزی عملکرد شرکت آب منطقه ای از ابتدای برنامه تا کنون 92 درصد به میزان 12/79 میلیون مترمکعب نیز لحاظ شده است.

11- طرح پیاده‌سازی و اداره بازار آب در مناطق پایلوت

| ردیف | نام منطقه پایلوت | اقدامات اصلی | نام کارگزار | حجم آب مبادله شده (میلیون مترمکعب) |  |  | حجم آب ذخیره شده در آبخوان(میلیون مترمکعب) |  |  | قیمت آب مبادله شده (میلیون مترمکعب) |  |  | تعداد کل مجوزهای بهره برداری مجاز ( منطقه پایلوت ) |  |  | تعداد مجوزهای عرضه شده در بازار |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | کشاورزی به کشاورزی | کشاورزی به صنعت | سایر مصارف | کشاورزی به کشاورزی | کشاورزی به صنعت | سایر مصارف | کشاورزی به کشاورزی | کشاورزی به صنعت | سایر مصارف | کشاورزی به کشاورزی | کشاورزی به صنعت | سایر مصارف | کشاورزی به کشاورزی | کشاورزی به صنعت | سایر مصارف |
| 1 | دشت رفسنجان | تنظیم و نهایی نمودن تفاهم نامه بازار آب | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

- این شرکت برای دشت رفسنجان تفاهم نامه بازار آب تنظیم و آماده بارگذاری می باشد تا در صورت استقبال تشکلهای مردمی نسبت به عقد تفاهم نامه اقدام خواهد نمود

12- وضعيت تخصيص آب داده شده (خالص)

(متر مکعب در سال)

|  |  | ابرقو سیرجان | بندرعباس سدیج | کل مهران | کویر درانجیر | کویر لوت | هامون جازموریان | جمع استاني سال موردگزارش | جمع استاني سال قبل | تجمعي تا سال مورد گزارش |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| از محل منابع آب سطحی | کشاورزي | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | صنعتي | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | شرب شهري و روستايي | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | آبزي پروري | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | خدمات(تفريحي، توريستي،...) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | بسته بندي و مظروف | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ساير | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | جمع | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| از محل منابع آب زيرزميني | کشاورزي | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | صنعت و ساير مصارف | 7,300 | 1,825 | - | 20,750 | 18,980 | 49,275 | 98,130 | 820005.5 | 820103.63 |
|  | شرب آبفا و آبفار | 9,125 | 226,800 | 30,240 | 4,387,445 | 1,120,930 | 919,345 | 6,693,885 | 21077746.5 | 27771631.5 |
|  | آبزي پروري | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | خدمات (تفريحي، توريستي، ...) | - | - | - | - | 7,300 | 10,950 | 18,250 | - | 18250 |
|  | بسته بندي و مظروف | - | - | - | 1,825 | - | - | 1,825 | - | 1825 |
|  | ساير | - | - | - | 12,775 | - | - | 12,775 | - | 12775 |
|  | جمع | 16,425 | 228,625 | 30,240 | 4,422,795 | 1,147,210 | 979,570 | 6,824,865 | 21897752 | 28722617 |
| از محل پساب | کشاورزي | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | صنعت و ساير مصارف | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | خدمات (تفريحي، توريستي، ...) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | جمع | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| جمع کل |  | 16,425 | 228,625 | 30,240 | 4,422,795 | 1,147,210 | 979,570 | 6,824,865 | 21897752 | 28722617 |

13- تعداد مجوزهاي صادره بهره برداري و مقدار برداشت از آبهاي زيرزميني (چاه، قنوات و چشمه ها)

(ميليون متر مکعب)

| بخش | حوضه آبریزکل مهران |  | حوضه آبریزبندرعباس سدیج |  | حوضه آبریز.کویرابرقو سیرجان |  | حوضه آبریزهامون و جازموریان |  | حوضه آبریز کویر لوت |  | حوضه آبریز کویر در انجیر |  | جمع استاني سال مورد گزارش |  | جمع استاني سال قبل |  | تجمعي تا سال مورد گزارش |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | تعداد | عملکرد | تعداد | عملکرد | تعداد | عملکرد | تعداد | عملکرد | تعداد | عملکرد | تعداد | عملکرد | تعداد | عملکرد | تعداد | عملکرد | تعداد | عملکرد |
| کشاورزي | 638 | 34/301 | 3734 | 194/452 | 1300 | 671/412 | 9552 | 095/1952 | 1331 | 06/610 | 2893 | 665/894 | 19448 | 819/4622 | 4 | 0.382 | 19452 | 201/4623 |
| صنعتي | 21 | 967/0 | 21 | 578/0 | 118 | 465/9 | 157 | 206/4 | 99 | 231/1 | 363 | 47/16 | 779 | 918/32 | 22 | 0.008 | 801 | 926/32 |
| شرب شهري و روستايي | 56 | 568/6 | 85 | 416/12 | 149 | 534/35 | 458 | 877/85 | 251 | 056/55 | 454 | 816/134 | 1453 | 268/330 | 66 | 1.04 | 2320 | 308/331 |
| آبزي پروري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 253/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 253/5 | 0 | 0 | 7 | 253/5 |
| خدمات (تفريحي، توريستي،.. ) | 3 | 045/0 | 9 | 408/2 | 66 | 664/14 | 38 | 426/5 | 58 | 085/7 | 301 | 944/43 | 475 | 573/73 | 7 | 0.004 | 482 | 577/73 |
| بسته بندي و مظروف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 292/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 292/0 | 2 | 0.004 | 3 | 296/0 |
| ساير | 0 | 0 | 1 | 009/0 | 6 | 055/0 | 14 | 111/0 | 10 | 093/0 | 28 | 294/0 | 59 | 563/0 | 0 | 0 | 59 | 563/0 |
| جمع | 718 | 714/308 | 3850 | 605/467 | 1639 | 389/472 | 10227 | 261/2053 | 1749 | 526/673 | 4039 | 19/1090 | 22222 | 685/5065 | 101 | 1.437 | 22323 | 122/5067 |

با توجه باينکه پروانه هاي صادره صرفاً مربوط به چاههاي مجاز مي باشد و در خصوص چشمه ها و قنوات پروانه اي صادر نمي گردد ، آمار ارائه شده در جدول فوق فقط مربوط به چاههاي مجاز ميباشد.

| * حجم بهره برداری چاه ها : | 5700 | حجم بهره برداری قنوات: | 433 | حجم بهره برداری چشمه ها : | 78 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

14- شناسايي و مسدود نمودن برداشتهاي غيرمجاز آبهاي زيرزميني (فقره)

| بخش | حوضه آبریزفلات مرکزی و شرقی |  | حوضه آبریززاینده رود و حوضه های جنوب غربی فلات |  | حوضه آبریززهره جراحی و حوضه های جنوبی |  | حوضه آبریز.... |  | جمع استاني سال مورد گزارش |  | جمع استاني سال قبل |  | تجمعي تا سال مورد گزارش |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | شناسائي | مسدود | شناسائي | مسدود | شناسائي | مسدود | شناسائي | مسدود | شناسائي | مسدود | شناسائي | مسدود | شناسائي | مسدود |
| کشاورزي | 540 | 701 | - | 34 | 26 | 81 |  |  | 588 | 816 | 517 | 807 | 10421 | 2370 |
| صنعتي | 21 | 21 | - | - | - | - |  |  | 21 | 21 | 5 | 5 | 32 | 32 |
| شرب شهري و روستايي | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | 1 | 1 | 3 | 3 |
| آبزي پروري | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| خدمات (تفريحي، توريستي،.. ) | 1 | 1 | - | - | - | - |  |  | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| بسته بندي و مظروف | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - |
| ساير | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - |
| جمع | 562 | 723 | - | 34 | 26 | 81 |  |  | 610 | 838 | 527 | 817 | 10461 | 2410 |

*بر اساس گزارش نهایی آماربرداری سال 1401تعداد چاههای غیرمجاز 8780بوده است.

15  - تعداد مجوزهاي صادره بهره‌برداري از آبهاي سطحي

| بخش | حوضه آبریزمرکزی | حوضه آبریززاینده رود | جمع استاني سال مورد گزارش | جمع استاني سال قبل | تجمعي تا سال مورد گزارش |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| کشاورزي | - | - | - | - | 13 |
| صنعتي | - | - | - | - | - |
| شرب شهري و روستايي | - | - | - | - | 1 |
| آبزي پروري | - | - | - | - | - |
| خدمات (تفريحي، توريستي،.. ) | - | - | - | - | - |
| بسته بندي و مظروف | - | - | - | - | - |
| ساير | - | - | - | - | - |
| جمع | - | - | - | - | 14 |

16- شناسايي و جمع‌آوري منصوبات برداشت‌هاي غيرمجاز(*) از آبهاي سطحي (فقره)

| بخش | حوضه آبریز.... |  | حوضه آبریز.... |  | حوضه آبریز.... |  | حوضه آبریز.... |  | جمع استاني سال مورد گزارش |  | جمع استاني سال قبل |  | تجمعي تا سال مورد گزارش |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | شناسائي | جمع‌آوري منصوبات | شناسائي | جمع‌آوري منصوبات | شناسائي | جمع‌آوري منصوبات | شناسائي | جمع‌آوري منصوبات | شناسائي | جمع‌آوري منصوبات | شناسائي | جمع‌آوري منصوبات | شناسائي | جمع‌آوري منصوبات |
| کشاورزي |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| صنعتي |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| شرب شهري و روستايي |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| آبزي پروري |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خدمات (تفريحي، توريستي،.. ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بسته بندي و مظروف |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ساير |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| جمع |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

موردی نداشتیم

17- آمار برداشت از رودخانه به تفكيك نوع برداشت(در سال آبي منتهي به سال مورد گزارش-تا پایان سال 1403 )

| رديف | نام رودخانه | نام حوضه آبریز | نام محدوده مطالعاتي | *تعداد نقاط برداشت از رودخانه براساس نوع برداشت |  |  |  |  | حجم آب برداشتي براساس مجوزهاي صادره ( MCM ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | چاه‌حريمي | موتورپمپ | سردهانه‌سنتي | آب‌بندان | بندانحرافي |  |
| 1 | سقدر | فلات مرکزی وشرقی | جیرفت | - | 1 | - | - | - | 0.142 |
| 2 | هلیل | فلات مرکزی وشرقی | جیرفت | - | 10 | - | - | - | 3.451 |
| 3 | مزارشاه | فلات مرکزی وشرقی | راور | - | 2 | - | - | - | 0.1 |
| 4 | آباد چهل تن | فلات مرکزی وشرقی | بک و نرماشیر | - | 1 | - | - | - | 0.046 |
| 5 | قریت العرب | فلات مرکزی وشرقی | بردسیر | - | - | - | - | - | - |
| 6 | آب بخشاء | فلات مرکزی وشرقی | بردسیر | - | - | - | - | - | - |
| 7 | عنبروتک | فلات مرکزی وشرقی | راین | - | - | - | - | - | - |
| 8 | گلباف | فلات مرکزی وشرقی | گلباف | - | - | - | - | - | - |
| 9 | شهداد | فلات مرکزی وشرقی | شهداد | - | - | - | - | - | - |

فصل سوم- اقلام مالي و هزينه اي

18- اقلام صورت سود و زيان

## ارقام به میلیون ريال

| اقــــلام | عملكرد سال قبل | بودجه سال مورد گزارش | عملكرد سال موردگزارش | درصد افزايش / كاهش نسبت به |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | عملكرد سال قبل | بودجه سال مورد گزارش |
| درآمدهای عملیاتی | 6,342,484 | 8,961,439 | 12,931,871 | 1.04 | 0.44 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | (3,288,697) | (4,289,187) | (13,004,732) | 2.95 | 2.03 |
| سود (زيان) ناخالص | 3,053,787 | 4,672,252 | (72,861) | -1.02 | -1.02 |
| هزينه هاي فروش، اداری و عمومی | (1,026,653) | (1,460,758) | (1,291,726) | 0.26 | -0.12 |
| سایر درآمدها | 263,864 | 410,000 | 488,094 | 0.85 | 0.19 |
| سایر هزینه ها |  | (776,127) | 0 | 0.00 | -1.00 |
| هزینه ناشی از اجرای مقررات |  |  | 0 | - | 0.00 |
| سود (زيان) عملياتي | 2,290,998 | 2,845,367 | (876,493) | -1.38 | -1.31 |
| هزينه هاي مالي | 0 | (20,000) |  | 0.00 | -1.00 |
| سایر درآمدها و هزینه های غير عملياتي | 26,594 |  | 32,840 | 0.23 | #DIV/0! |
| سود (‌زيان) قبل از كمك دولت | 2,317,592 | 2,825,367 | (843,653) | -1.36 | -1.30 |
| كمك دریافتی از دولت بابت جبران زیان | 0 |  |  | 0.00 | #DIV/0! |
| سود (زيان) خالص | 1,626,997 | 2,825,367 | (843,653) | -1.52 | -1.30 |
| آثار کمی ناشی از ارائه خدمات و کالا به قیمت تکلیفی | 363,955,701 |  | 491,886,137 |  |  |

19- علل توجيهي انحرافات عملكرد نسبت به بودجه (بصورت تشريحي و به تفكيك هر يك از اقلام هزينه اي)

ارقام به میلیون ریال

| شرح هزینه | هزینه های فروش، اداری و عمومی |  |  |  | دلایل انحراف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | بودجه مصوب | عملکرد | تغییرات عملکرد نسبت به بودجه اصلاحی مصوب |  |  |
|  |  |  | مبلغ | درصد |  |
| حقوق و مزایا | 1,866,067 | 1,915,920 | (49,853) | -0.03 | با توجه به اصلاح طبقه‌بندی، مجموع هزینه‌ها فاقد انحراف عملکرد می‌باشد. |
| آب و برق سوخت | 22,174 | 18,856 | 3,318 | 0.15 |  |
| تعمیرات و نگهداری | 606,600 | 306,023 | 300,577 | 0.50 |  |
| مخابرات و ارتباطات | 16,544 | 17,230 | (686) | -0.04 |  |
| خدمات قراردادی حقوقی و حقیقی | 2,204,564 | 2,107,457 | 97,107 | 0.04 |  |
| جمع پاداش سنوات خدمت کارکنان | 240,000 | 184,582 | 55,418 | 0.23 |  |
| سایر هزینه ها | 1,369,108 | 1,020,447 | 348,661 | 0.25 |  |
| استهلاک | 231,015 | 8,725,943 | (8,494,928) | (37) |  |
| جمع کل | 6,556,072 | 14,296,458 | (7,740,386) | (1) |  |

20- منابع جبران زيان			                  							           ارقام به میلیون ريال

| عملکرد سال مورد گزارش | بودجه سال مورد گزارش | عملکرد سال گذشته | شرح |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.907.007 | 0 | 0 | ذخيره استهلاك |
| 0 |  |  | كاهش سرمايه در گردش |
| 0 | 0 | 0 | منابع عمومي دولت |
| 0 | 0 | 0 | ساير |
| 2.907.007 |  |  | جمع |

21- وضعيت عملکرد در بخش بدهي‌ها

ارقام به میلیون ريال

| شرح | نام بستانکاران | بدهي در ابتداي سال (اصل، فرع، تاخير) | بدهي ايجاد شده طي سال | بدهي تاديه شده طي سال | مانده بدهي پايان سال |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| بانكها و موسسات مالي و اعتباري (داخلي و خارجي) | تسهيلات ريالي |  |  |  |  |
|  | تسهيلات ارزي |  |  |  |  |
|  | اوراق مشارکت | 42,277 |  |  | 42,277 |
| شركتهاي زيرمجموعه وزارت نيرو | شرکت های آب و فاضلاب |  |  |  |  |
|  | شركت توانیر و شرکت های زیر مجموعه |  | 27,988 | 26,976 | 1,012 |
|  | شرکت های آب منطقه اي |  |  |  |  |
| ساير شركتها و موسسات |  | 73,091,171 | 5,541,132 | 5,612,620 | 73,019,683 |
| جمع |  | 73,133,448 | 5,569,120 | 5,639,596 | 73,062,972 |

22- وضعيت و عملکرد در بخش مطالبات

ارقام به میلیون ريال

| شرح | نام بدهكاران |  | طلب در ابتداي سال (اصل، فرع، تاخير) | طلب ايجاد شده طي سال | طلب تاديه شده طي سال | مانده طلب پايان سال |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مشترکين عام | آب بهاء از بهره برداران شبکه هاي توزيع آب |  | - | - | - | - |
|  | حق انشعاب آب سطحي |  | - | - | - | - |
|  | بهاء آبهاي زيرزميني |  | 3.779.727 | 13.049.934 | 7,538,094 | 9,291,567 |
|  | ساير |  | 856.475 | 1.249.724 | 720.705 | 1.385.494 |
| مشترکين خاص | شركت مهندسي آبفا و شرکتهاي زير مجموعه |  | 523.211 | 275.983 | 141 | 799.053 |
|  | شرکت توانیر و شركت های زیر مجموعه |  | 262.792 | 236.484 | 239.455 | 259.821 |
|  | شرکتها، سازمانها و موسسات دولتي | آب منطقه ای | - | - | - | - |
|  |  | شرکت مدیریت منابع آب ایران | - | 206.000 | - | 206.000 |
|  | نيروهاي نظامي و انتظامي | ارتش | 138.704 | 229.119 | - | 367.823 |
|  |  | نیروی انتظامی | 738 | 9.596 | - | 10.334 |
|  |  | سپاه | 32.440 | 54.189 | - | 86.629 |
| جمع |  |  | 5.594.087 | 15.311.029 | 8,498,395 | 12,406,720 |

## فصل چهارم- مهندسي، توسعه و بهره برداري

23- وضعيت کلي سدهاي در حال بهره برداري

| شرح |  |  | حوضه آبریزفلات مرکزی |  | حوضه آبریززاینده رود |  | مجموع در سال 1402 |  | مجموع در سال 1403 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | برنامه | عملکرد | برنامه | عملکرد | برنامه | عملکرد | برنامه | عملکرد |
| تعداد | بزرگ |  | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | کوچک |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | جمع |  | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| حجم آب قابل تأمين (ميليون مترمکعب) | بزرگ | سد.جیرفت | 84/73 | 21/57 | - | - | 65/75 | 49/66 | 84/73 | 21/57 |
|  |  | سد تنگوئیه | - | - | 46/0 | 94/0 | 44/4 | 38/4 | 46/0 | 94/0 |
|  |  | سد بافت | 91/8 | 09/9 | - | - | 19/9 | 69/9 | 91/8 | 09/9 |
|  |  | سد نساء | 24/36 | 17/45 | - | - | 03/59 | 83/69 | 24/36 | 17/45 |
|  | کوچک |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | جمع |  | 99/118 | 47/111 | 46/0 | 94/0 | 31/148 | 39/150 | 45/119 | 41/112 |

| شرح |  |  | حوضه آبریزفلات مرکزی |  | حوضه آبریززاینده رود |  | مجموع در سال 1402 |  | مجموع در سال 1403 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | برنامه | عملکرد | برنامه | عملکرد | برنامه | عملکرد | برنامه | عملکرد |
| حجم آب تنظيمي (ميليون مترمکعب) | بزرگ | سدجیرفت | 45/10 | 89/85 | - | - | 0 | 85/28 | 45/10 | 89/85 |
|  |  | سد تنگوئیه | - | - | 48/0 | 47/0 | 0 | 0 | 48/0 | 47/0 |
|  |  | سد بافت | 76/0 | 78/7 | - | - | 0 | 91/1 | 76/0 | 78/7 |
|  |  | سد نساء | 02/41 | 54/40 | - | - | 05/17 | 92/24 | 02/41 | 54/40 |
|  | کوچک |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | جمع |  | 23/52 | 21/134 | 48/0 | 47/0 | 05/17 | 68/55 | 71/52 | 68/134 |

………………………..

اهم فعالیتهای انجام شده در تأسیسات تامین آب

بهره برداری:

تدوین و بازنگری برنامه مدیریت منابع و مصارف سدها و مدیریت جهت گذر از خشکسالی

ایمنی پایداری :

- قرائت دوره ای ابزار دقیق سدهای در حال بهره برداری

- تهیه و ارائه گزارش سالیانه کنترل پایداری

- تهیه و ارائه گزارش ماهیانه پایش کیفیت آب دریاچه سدها

- .

24-  وضعيت کلي شبکه هاي آبياري و زهکشي در حال بهره برداري

| نوع شبکه |  | حوضه آبریزمرکزی |  | حوضه آبریززاینده رود |  | مجموع در سال 1402 |  | مجموع در سال 1403 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | برنامه | عملکرد | برنامه | عملکرد | برنامه | عملکرد | برنامه | عملکرد |
| مدرن | تعداد | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | اراضي تحت پوشش (توسعه و بهبود) | 1650 | 72/1946 | - | - | 1622 | 1613 | - | - |
|  | حجم آب قابل تامين (ميليون مترمکعب) | 4/18 | 88/17 | - | - | 59/22 | 17/24 | 4/18 | 88/17 |
|  | حجم آب تنظيمي (ميليون مترمکعب) | 45/15 | 84/14 | - | - | 79/18 | 11/20 | 45/15 | 84/14 |
| نيمه مدرن | تعداد | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | اراضي تحت پوشش (توسعه و بهبود) | 32/471 | 1/466 | - | - | 2/553 | 32/535 | - | - |
|  | حجم آب قابل تامين (ميليون مترمکعب) | 79/22 | 58/11 | - | - | 91/19 | 58/13 | 79/22 | 58/11 |
|  | حجم آب تنظيمي (ميليون مترمکعب) | 79/22 | 58/11 | - | - | 91/19 | 58/13 | 79/22 | 58/11 |
| سنتي | تعداد | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | اراضي تحت پوشش (توسعه و بهبود) | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | حجم آب قابل تامين (ميليون مترمکعب) | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | حجم آب تنظيمي (ميليون مترمکعب) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| جمع | تعداد | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | اراضي تحت پوشش (توسعه و بهبود) | 32/2121 | 82/2412 | - | - | 2/2175 | - | - | - |
|  | حجم آب قابل تامين (ميليون مترمکعب) | 19/41 | 46/29 | - | - | 5/42 | 19/41 | 19/41 | 46/29 |
|  | حجم آب تنظيمي (ميليون مترمکعب) | 24/38 | 42/26 | - | - | 7/38 | 24/38 | 24/38 | 42/26 |

25-  وضعيت کلي طرحهاي آبرساني (شرب) در حال بهره برداري

| شرح | حوضه آبریزمرکزی |  | حوضه آبریززاینده رود |  | مجموع در سال 1402 |  | مجموع در سال 1403 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | برنامه | عملکرد | برنامه | عملکرد | برنامه | عملکرد | برنامه | عملکرد |
| ظرفيت انتقال آب (ميليون مترمکعب) | 27 | 27 | 4/12 | 4/12 | 4/39 | 4/39 | 4/39 | 4/39 |
| حجم آب انتقال يافته (ميليون مترمکعب) | 35/14 | 53/13 | 0 | 45/0 | 35/21 | 7/20 | 35/14 | 98/13 |

26- وضعيت کلي نيروگاههاي برق‌آبي در حال بهره برداري

| شرح | حوضه آبریزمرکزی |  | حوضه آبریززاینده رود |  | مجموع در سال 1402 |  | مجموع در سال 1403 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | برنامه | عملکرد | برنامه | عملکرد | برنامه | عملکرد | برنامه | عملکرد |
| تعداد | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ظرفيت اسمي (مگاوات) | 32 | 32 | - | - | 32 | 32 | 32 | 32 |
| ظرفيت عملي (مگاوات) | 21 | 21 | - | - | 21 | 21 | 21 | 21 |

27- مشخصات اصلی سدهاي در حال بهره برداري

| گروه سدها |  | استان | نام حوضه | حجم مخزن (ميليون مترمکعب) | حجم آب قابل تامين (ميليون مترمکعب) | حجم آب تنظيمي (ميليون مترمکعب) |  | کل هزينه اجرا (ميليارد ريال) | سال شروع بهره برداري |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | سال گذشته | سال مورد گزارش* |  |  |
| سدهاي بزرگ | سد جیرفت | کرمان | فلات مرکزی | 322 | 6/108 | 85/28 | 89/85 | 6/618 | 1370 |
|  | سد تنگوئیه |  | زاینده رود | 2/39 | 7/20 | 0 | 47/0 | 8/240 | 1380 |
|  | سد بافت |  | فلات مرکزی | 40 | 5/16 | 91/1 | 78/7 | 549/466 | 1388 |
|  | سد نساء |  | فلات مرکزی | 168 | 75/99 | 92/24 | 54/40 | تحویل قطعی نشده است | 1395 |
| جمع |  |  |  | 2/569 | 35/246 | 68/55 | 68/134 | - | - |
| مجموع ساير سدها |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| جمع کل |  |  |  | - | - | - | - | - | - |

حجم آب قابل تامين : معادل تخصيص مصوب طرح، لحاظ شده است.

##### تعريف حجم آب تنظيمي :

##### حجم آب تنظيم يافته تا دوره جاري = حجم آب تنظيم يافته تا ابتداي دوره قبل + (حجم مخزن در دوره جاري - حجم مخزن در دوره قبل) + مصارف در دوره جاري

##### 1- در ابتداي سال شمسي حجم تنظيم يافته تا ابتداي روز قبل صفر مي‌باشد.

##### 2- در برخي روزها ممکن است حجم تنظيم يافته منفي گردد که به مفهوم استفاده از حجم ذخيره سد است.

28- مشخصات اصلی شبکه هاي آبياري و زهکشي در حال بهره برداري

| نام شبکه |  | نام سد | نام حوضه | تعداد بهره برداران | حجم آب قابل تأمين و مساحت اراضي تحت پوشش |  | حجم آب تنظيمي (ميليون مترمکعب) |  | کل هزينه اجرا (مطالعات، زمين، ساختمان و تجهيزات)(ميليارد ريال) | سال شروع بهره برداري |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ميليون مترمکعب | *هکتار | سال گذشته | سال مورد گزارش |  |  |
| مدرن | جیرفت | جیرفت | مرکزی | 370 | 26/4 | 1/145 | 88/3 | 56/3 | 1003 | 1376 |
|  | نرماشیر | نساء | مرکزی | 2250 | 62/13 | 6/1801 | 22/16 | 28/11 | 152 | 1379 |
| نیمه مدرن | جیرفت | جیرفت | مرکزی | 593 | 35/11 | 8/444 | 15/13 | 35/11 | - | - |
|  | نرماشیر | نساء | مرکزی | 10 | 23/0 | 32/21 | 43/0 | 23/0 | - | - |
|  | جمع |  |  |  | 46/29 |  | 68/33 | 42/26 | 1155 | - |
| سایر | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| جمع کل |  |  | - | - | 46/29 | - | 68/33 | 42/26 | 1155 | - |

- شبکه مدرن نساء 1500 هکتار (با توجه به تلفیقی بودن شبکه سهم اراضی آبخور آب سطحی 1500 هکتار از 2961 هکتار کل در نظر گرفته شده است )

29- مشخصات اصلی طرحهاي آبرساني (شرب) در حال بهره برداري

| نام طرح | نام سد | نام حوضه | ظرفيت آبرساني (ميليون مترمکعب) | طول خط آبرساني (کيلومتر) | حجم آب انتقالي(ميليون مترمکعب) |  |  |  |  |  | کل هزينه اجرا (مطالعات، زمين، ساختمان و تجهيزات) (ميليارد ريال) | سال شروع بهره برداري |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | سال گذشته |  |  | سال مورد گزارش |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | آبفا | آبفار | ساير | آبفا | آبفار | ساير** |  |  |
| آبرسانی شهر بافت | بافت | مرکزی | 7 | 8/2 | 59/5 | - | - | 61/5 | - | - | 220 | 1393 |
| آبرسانی شهر سیرجان | تنگوئیه | زاینده رود | 4/12 | 5/1 | 83/2 | - | - | 45/0 | - | - | 82 | 1388 |
| آبرسانی به شهرهای بم و بروات | نساء | مرکزی | 20 | 53 | 28/12 | - | - | 93/7 | - | - | - | 1402 |
| جمع |  |  | 4/39 | 3/57 | 7/20 | - | - | 99/13 | - |  | 302 | - |

30- مشخصات اصلی نيروگاههاي برق‌آبي در حال بهره برداري

| نام نيروگاه |  | نام سد | نام حوضه | ظرفيت |  | توليد برق(مگاوات ساعت) |  | درآمد حاصل از فروش برق |  | کل هزينه اجرا(ميليارد ريال) | سال شروع بهره برداري |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | اسمي | عملي | سال گذشته | سال مورد گزارش | سال گذشته | سال مورد گزارش |  |  |
| نيروگاههاي بزرگ | نيروگاه جیرفت | جیرفت | مرکزی | 32 | 21 | 6942 | 5128 | 189/24835 | 580/24787 | 126 | 1376 |
|  | جمع | جیرفت | مرکزی | 32 | 21 | 6942 | 5128 | 189/24835 | 580/24787 | 126 | 1376 |
| ساير نيروگاهها |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

تعريف نيروگاه بزرگ : ............................................ .

## 31- وضعيت حوزه بهره برداري، حفاظت و مطالعات منابع آب  ( به گزارش طرح تملک منتقل گردد)

## در صورت وجود هزینه کرد از محل منابع جاری شرکت، جدول ذیل تکمیل گردد.

| 37 |  | 1400 |  | 1401 |  | 1402 |  | 1403 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | برنامه | عملکرد | برنامه | عملکرد | برنامه | عملکرد | برنامه | عملکرد |
| تغذيه مصنوعي | تعداد | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 |
|  | ظرفيت (ميليون مترمکعب) | 5/3 | 075/2 | 31/2 | 25/1 | 02/2 | 28/1 | 2 | 2/2 |
| تعادل بخشي | تعداد * | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | ظرفيت (ميليون مترمکعب) | 14 | 5.8 | 30.6 | 33.5 | 37 | 311.26 | 376 | 412 |
| ايستگاه هاي سنجش | تعداد | 107 | 99 | 101 | 90 | 80 | 103 | 23 | 107 |
| تعيين حريم و بستر رودخانه ها | کيلومتر | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ساماندهي و لایروبی رودخانه ها | کيلومتر | - | - | - | - | - | - | - | - |
| کمکهاي فني و اعتباري | توسعه | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | بهبود (هکتار) | - | - | - | - | - | - | - | - |

فعالیت های تعادل بخشی و حفاظت منابع آب در استان(از محل اعتبارات جاری)  به شرح ذیل می باشد:

  - استقرار گروه های گشت و بازرسی

  - مدیریت مشارکتی(تلفیقی = جاری و منابع عمومی)

  - اطلاع رسانی

## 32-عملكرد برنامه مهندسي رودخانه و سواحل شركت‌هاي آب منطقه‌اي از محل اجراي طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه اي

## در صورت وجود هزینه کرد از محل منابع جاری شرکت، جدول ذیل تکمیل گردد.

از محل بودجه جاری عملکرد نداریم

| عنوان برنامه |  | هدف (km) | عملکرد (km) | اعتبار هزينه شده (ميليون ريال) | نسبت بهره وري (نسبت عملكرد به هدف) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| عمليات اجرايي ساماندهي و لایروبی رودخانه ها و سواحل (مرزي و غير مرزي) | ملي (غیر مرزی) |  |  |  |  |
|  | ملي (مرز) |  |  |  |  |
|  | استاني (غیرمرزی) |  |  |  |  |
| مطالعه و اعلام عمومي حد بستر و حريم رودخانه ها | ملي |  |  |  |  |
|  | استاني |  |  |  |  |
| مطالعات پتانسيل يابي مصالح رودخانه اي | ملي |  |  |  |  |
|  | استاني |  |  |  |  |
| مطالعات مرحله دوم ساماندهي | ملي |  |  |  |  |
|  | استاني |  |  |  |  |
| مطالعه و اعلام عمومي حد بستر و حريم سواحل دريا ، درياچه و تالاب ها | ملي |  |  |  |  |
|  | استاني |  |  |  |  |
| اجراي حد بستر و حريم رودخانه ها (نشانه گذاري) | ملي |  |  |  |  |
|  | استاني |  |  |  |  |
| اجراي حد بستر و حريم سواحل دريا ، درياچه و تالاب ها (نشانه گذاري) | ملي |  |  |  |  |
|  | استاني |  |  |  |  |

## 33- اطلاعات و عملکرد طرح ساماندهی (متمرکز) ( به گزارش طرح تملک منتقل گردد)

## در صورت وجود هزینه کرد از محل منابع جاری شرکت، جدول ذیل تکمیل گردد .

| اطلاعات شناسنامه اي و عملكرد طرح |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رديف | نام طرح | كد طرح | سال شروع | پيش بيني سال خاتمه | اعتبار كل سال 1403 | پرداختي تاکنون | اعتبار مصوب سال جاري | تخصيص اعتبار دريافتي | پيشرفت فيزيكي طرح(درصد) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | تا پايان سال قبل متوسط | در سال جاري |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | برنامه‌ اي | واقعي (تجمعي) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

از محل بودجه جاری عملکرد نداریم.

## 34- عملکرد طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه اي شركت‌هاي آب منطقه‌اي در بخش مهندسي رودخانه‌ها و سواحل

## ( به گزارش طرح تملک منتقل گردد)

| اطلاعات شناسنامه اي و عملكردي قرادادهاي مرتبط با طرح |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| عنوان قراردادهاي مرتبط با طرح | شماره قرارداد | مدت قرارداد (ماه) | مبلغ قرارداد (میلیون ریال) | نام مشاور | تاريخ ابلاغ | پيشرفت فيزيكي (درصد) |  |  |  | اعتباري پرداختي تاكنون (میلیون ریال) |
|  |  |  |  |  |  | در پایان سال 1402 |  | در پايان سال 1403 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | برنامه‌اي | واقعي | برنامه‌اي | واقعي |  |

## در صورت وجود هزینه کرد از محل منابع جاری شرکت، جدول ذیل تکمیل گردد .

از محل بودجه جاری عملکرد نداریم.

## عملكرد طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه اي شركت‌هاي آب منطقه‌اي در بخش مهندسي رودخانه‌ها و سواحل

## در صورت وجود هزینه کرد از محل منابع جاری شرکت، جدول ذیل تکمیل گردد.

| اطلاعات شناسنامه اي و عملكردي بازه‌هاي اجرايي مرتبط با قرارداد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نام رودخانه | طول رودخانه | طول بازه | بازه مورد اجرا |  |  |  | نوع عمليات ساماندهي/ نوع مطالعه | متوسط پيشرفت فيزيكي (درصد) |  |  |  | اعتبار هزينه شده(میلیون ریال) |  |
|  |  |  | UTM ابتدای بازه |  | UTM انتهای بازه |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Y | X | Y | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | در سال 1402 |  | تا پايان سال 1403 |  | در سال1403 | تجمعی تا پايان سال 1403 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | برنامه اي | واقعي | برنامه اي | واقعي |  |  |

در جداول فوق اطلاعات كليه قراردادهاي مطالعاتي شامل (نقشه برداري، تعيين حد بستر و حريم، مراحل اول و دوم ساماندهي، مطالعات پتانسيل يابي مصالح رودخانه‌اي) و پيماني شامل(رپرگذاري و عمليات ساماندهي) مي‌بايست وارد گردد.

از محل بودجه جاری عملکرد نداریم

## 35- عملكرد فعالیت‏های جاری حوزه مهندسی رودخانه و سواحل

| عنوان فعاليت |  | حوضه | واحد | عملکرد 1403 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| تعيين حد بستر موردي | طول تعیین حد بستر | مجموع سه حوضه | کیلومتر | 197 |
|  | تعداد تعیین حد بستر | مجموع سه حوضه | تعداد | 113 |
| رسيدگي به اعتراضات مردمي | توسط كميسيون ماده ٣ | مجموع سه حوضه | تعداد | 10 |
|  |  |  | - | - |
|  | ساير موارد | - | - | - |
| اجراي تبصره ٤ ماده ٢ قانون توزيع عادلانه آب | تصرفات شناسايي شده | مجموع سه حوضه | تعداد | 30 |
|  | تعداد اخطاريه صادره | مجموع سه حوضه | تعداد | 30 |
|  | تخلفاتي كه بدون ارجاع به محاكم قضايي رفع تصرف شده است | مجموع سه حوضه | تعداد | 30 |
|  | ارجاع پرونده به محاكم قضايي | مجموع سه حوضه | تعداد | 30 |

| آزادسازي(ارائه اطلاعات جزئی آزادسازی در قالب فایل پاورپوینت پیوست و فایل kmz مربوطه ضرورت دارد.) | احكام یا دستورات قضایی صادره به منظور آزادسازي تصرفات | مجموع سه حوضه | تعداد | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | احكام یا دستورات قضایی اجرا شده به منظور آزادسازي تصرفات | مجموع سه حوضه | تعداد | 30 |
|  | تصرفات آزاد شده | مجموع سه حوضه | تعداد | 30 |
|  | مساحت كل | مجموع سه حوضه | هکتار | 8/37 |
|  | اعتبار هزينه شده براي انجام آزادسازي | - | - | - |
| گروه هاي گشت و بازرسي | تعداد اكيپ مورد نياز |  | 40 | 30 |
|  | تعداد اكيپ فعال |  | 21 | 21 |
|  | تعداد پرسنل |  | 42 | 42 |
|  | اعتبار هزينه شده برای یک اکیب |  | 700 | 14700 |
|  | محل تامين اعتبار |  | جاری |  |
| برداشت مصالح رودخانه اي | موافقت هاي صادره | مجموع سه حوضه | تعداد | 11 |
|  | برداشت هاي غير مجاز | - | - | - |

## 36- اطلاعات قراردادهای اجاره بستر(مبالغ به میلیون ریال)

| نوع كاربري | نام رودخانه | نام حوضه | شماره قرارداد | نام مستاجر (حقيقي/حقوقي) | مساحت مورد اجاره (متر مربع) | تاريخ شروع قرارداد | مدت قرارداد (ماه) | تعداد دفعات تمديد | ماده قانوني مرتبط |  |  | مبلغ اجاره در سال مورد گزارش (ميليون ريال) | توضیحات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 8 | 10 |  |  |
| قرارداد حق انتفاع از اراضی بستر و ضوابط بهره‌برداری از آن(شن و ماسه)-1397 | ترک آباد | حوضه فلات مرکزی و شرقی | 427/1403 | مسلم شهداد نسب | - | 17/11/1403 | 12 | - |  |  | 10 | 54،000،000 | - |
|  | بهرامجرد | حوضه فلات مرکزی و شرقی | 397/320/1403 | رسول مختار آبادی | - | 28/07/1403 | 12 | - |  |  | 10 | 2،400،000،000 | - |
|  | بهرامجرد | حوضه فلات مرکزی و شرقی | 423/320/1403 | ضیا الدینی | - | 3/11/1403 | 12 | - |  |  | 10 | 1،980،000،000 | - |
|  | مسیر بالادستی رودخانه سیریز | حوضه فلات مرکزی و شرقی | 395/323/1403 | شهرداری سیریز | - | 06/08/1403 | 12 | - |  |  | 10 | 1،260،000،000 | - |
|  | مسیل | حوضه فلات مرکزی و شرقی | 418/320/1403 | شرکت 115 | - | 11/10/1403 | 12 | - |  |  | 10 | 1،125،000،000 | - |
|  | آبراهه | حوضه فلات مرکزی و شرقی | 414/336/1403 | شرکت فرحان سازان | - | 13/09/1403 | 12 | - |  |  | 10 | 960،000،000 | - |
|  | نرماشیر | حوضه فلات مرکزی و شرقی | 416/341/1403 | منصور نایب زاده | - | 09/10/1403 | 12 | - |  |  | 10 | 420،000،000 | - |
|  | عزیزآباد | حوضه فلات مرکزی و شرقی | 426/331/1403 | احمد خادم نخعی | - | 16/11/1403 | 12 | - |  |  | 10 | 375،000،000 | - |
|  | ده بالا | حوضه فلات مرکزی و شرقی | 409/320/1403 | سید محمد کارآموز | - | 27/08/1403 | 12 | - |  |  | 10 | 870،000،000 | - |
|  | بالادست اختیارآباد | حوضه فلات مرکزی و شرقی | 402/320/1403 | شرکت توسعه معدن کارمانیای رفسنجان- | - | 20/08/1403 | 12 | - |  |  | 10 | 360،000،000 | - |
|  | رودخانه شور | حوضه فلات مرکزی و شرقی | 432/321/1403 | حسن میرزایی | - | 28/11/1403 | 12 | - |  |  | 10 | 6،000،000،000 | - |
|  |  | مجموع |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 000،000، 840 ،15 |  |
|  |  | جمع كل |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 37-وضعيت بازسازي تاسيسات آب ( به گزارش طرح تملک منتقل گردد)

## در صورت وجود هزینه کرد از محل منابع جاری شرکت، جدول ذیل تکمیل گردد .

| شرح |  | 1400 |  | 1401 |  | 1402 |  | 1403 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | برنامه | عملکرد | برنامه | عملکرد | برنامه | عملکرد | برنامه | عملکرد |
| سدهاي مخزني چند منظوره (ميليون مترمکعب) * |  | - | 37699 | 97680 | 723/113 | - | 22875 | 99800 | 99800 |
| آبرساني در دست بهره برداری | خطوط انتقال آب (کيلومتر) | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | تصفيه خانه آب (هزار نفر) | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | مخازن آب (ميليون مترمکعب) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| شبكه هاي آبياري و زهکشي 1 و 2 (کيلومتر) ** |  | - | 2293 | 20540 | 26637 | - | 58500 | 106620 | 106620 |
| نيروگاههاي برقآبي (مگاوات) |  | - | 37699 | 97680 | 723/113 | - | 22875 | 206420 | 206420 |

(37- الف) عملكرد طرح اصلاح و بازسازي تأسيسات آبي( به گزارش طرح تملک منتقل گردد)

## در صورت وجود هزینه کرد از محل منابع جاری شرکت، جدول ذیل تکمیل گردد.

| رديف | عنوان طرح | شماره طرح | حوضه | ميزان اعتبار (ميليون ريال) | ميزان هزينه (ميليون ريال) | شرح عمليات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | اصلاح و بازسازی تأسیسات آبی |  | فلات مرکزی | 15000 | 15000 | تعمیرات و مرمت خط لوله بند انحرافی اندوهجرد |
|  |  |  | فلات مرکزی | 60000 | 60000 | لایروبی حوضچه های تغذیه مصنوعی شهداد و تعمیرات سازه های تاسیسات |
|  |  |  | فلات مرکزی | 10000 | 10000 | اصلاح و مرمت کانال خروجی نیروگاهی برقابی جیرفت |

## گزارش عملکرد هزینه ای مرمت و بازسازی تاسیسات دردست بهره برداری سال 1403

| ردیف | تاسیسات درحال بهره برداری | هزینه انجام شده(ميليون ريال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | تاسیسات تامین آب | 99800 |
| 2 | تاسیسات انتقال و توزیع آب | 106620 |
| جمع |  | 206420 |

## (37-ب) عملكرد مرمت و بازسازي سدها و شبکه آبياري و زهکشي در دست بهره برداري (از محل حق اشتراک)(به گزارش طرح تملک منتقل گردد)

## در صورت وجود هزینه کرد از محل منابع جاری شرکت، جدول ذیل تکمیل گردد.

| رديف | عنوان | حوضه | ميزان اعتبار (ميليون ريال) | ميزان هزينه (ميليون ريال) | شرح عمليات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | مرمت و بازسازی تاسیسات آبی | زاینده رود و غربی | 10000 | 10000 | اصلاح نشت و تعمیرات مربوط به دریچه‌های سرویس و اضطراری سد تنگوئیه سیرجان |
|  |  | فلات مرکزی | 6500 | 6500 | سرویس و مرت تابلو برق‌های نگهبانی و اداری سد و تهیه و نصب قطعات بروز برای تابلوهای سد سیرجان |
|  |  | فلات مرکزی | 13000 | 13000 | تعمیر دریچه فلپ تخلیه کننده تحتانی |
|  |  | فلات مرکزی | 17000 | 17000 | تکمیل ارتباطات فیبرنوری سد مخزنی شهید سلیمانی (بافت) |
|  |  | فلات مرکزی | 30000 | 30000 | مرمت و تعمیرات تجهیزات هیدرومکانیکال سدهای استان |

## (37-ج) عملكرد تعميرات و نگهداري  تأسيسات آبي (اعتبارات جاري) ( به گزارش طرح تملک منتقل گردد)

## در صورت وجود هزینه کرد از محل منابع جاری شرکت، جدول ذیل تکمیل گردد.

| رديف | عنوان | حوضه | ميزان اعتبار (ميليون ريال) | ميزان هزينه (ميليون ريال) | شرح عمليات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | تعمیر و نگهداری تاسیسات آبی | فلات مرکزی | 43450 | 43450 | نگهداری تعمیرات سد و نیروگاه برقابی جیرفت |
|  |  | فلات مرکزی | 21850 | 21850 | نگهداری تعمیرات سد شهید سلیمانی (بافت) |
|  |  | فلات مرکزی | 23250 | 23250 | نگهداری تعمیرات سد مخزنی نساء |
|  |  | زاینده رود | 11250 | 11250 | نگهداری تعمیرات سد تنگوئیه سیرجان |
|  |  | فلات مرکزی | 6870 | 6870 | نگهداری تعمیرات شبکه آبیاری و زهکشی جیرفت |
|  |  | فلات مرکزی | 24750 | 24750 | نگهداری تعمیرات شبکه آبیاری و زهکشی نرماشیر |
|  |  | فلات مرکزی | 15000 | 15000 | نگهداری تعمیرات بند انحرافی اندوهجرد |
|  |  | فلات مرکزی | 60000 | 60000 | نگهداری تعمیرات تأسیسات تغذیه مصنوعی شهداد |

38- متوسط راندمان تاسيسات آب

|  |  | حوضه آبریزمرکزی |  | حوضه آبریززاینده رود |  | 1402 |  | 1403 |  | مجموع |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | برنامه | عملکرد | برنامه | عملکرد | برنامه | عملکرد | برنامه | عملکرد | برنامه | عملکرد |
| سدهاي مخزني چند منظوره |  | 14 | 33 | 2 | 2 | 7/4 | 13 | 8 | 5/17 | 8 | 5/17 |
| آبرساني | خطوط انتقال آب | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | تصفیه خانه آب | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | مخازن آب | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| شبكه هاي آبياري و زهکشي |  | 84 | 84 | - | - | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| نيروگاههاي برق‌آبي |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

38-1- راندمان سدها (آب تنظيم يافته به ظرفيت تنظيم سدها)

| نام سد | 1397 | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 | 1402 | 1403 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| جیرفت | 16 | 112 | 100 | 29 | 21 | 10 | 30 |
| تنگوئیه | 6 | 56 | 140 | 1/7 | 10 | 0 | 2 |
| بافت | 13 | 106 | 187 | 24 | 12 | 9 | 35 |
| نساء | 50 | 189 | 148 | 5/80 | 26 | 20 | 33 |

آب تنظیم یافته در محاسبه راندمان سدها در سال آبی می باشد .

38-2- راندمان شبکه هاي آبياري و زهکشي (برابر با نسبت آب تحويلي به مصرف کنندگان به آب ورودي به شبکه بوده و بر حسب درصد بيان مي‌شود)

| نام شبکه | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 | 1402 | 1403 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شبکه مدرن جیرفت | 80 | 65 | 78 | 84 | 83 | 84 |
| شبکه مدرن نرماشیر | 84 | 67 | 79 | 83 | 83 | 84 |

38-3- شرح  عملکرد تحویل آب در شبکه ها مطابق جدول زیر می باشد (اعداد بر حسب هزار متر مکعب می باشند)

| شبکه | نوع مصرف | جمع(سال 1403) |
| --- | --- | --- |
| مدرن جیرفت | کشاورزی | 3560 |
| مدرن نرماشیر | کشاورزی | 11280 |
| نیمه مدرن جیرفت | کشاورزی | 11350 |
| نیمه مدرن نرماشیر | کشاورزی | 230 |
| جمع |  | 26420 |

اهم فعالیتهای صورت گرفته در قسمت بهره برداری تأسیسات انتقال و توزیع شامل موارد زیر می باشد:

الف)بهره برداری:

1. برونسپاری بهره برداری و نگهداری شبکه‌های آبیاری و زهکشی استان (دو شبکه آبیاری)

ب) نگهداری و تعمیرات:

1. عملیات نگهداری و تعمیرات در تأسیسات تأمین و توزیع آب با پیشرفت هزینه کرد 90 درصدی

39- عملکرد برنامه اندازه گيري و تحويل حجمي آب (شاخصها و اطلاعات کمي)

39-1- پاي سد		39-2- شبکه هاي آبياري و زهکشي	39-3- طرحهاي آبرساني  	39-4- چاهها، چشمه ها و قنوات

1-39-  پاي سد:

# خروجی کشاورزی کلیه سدهای در حال بهره برداری بوسیله کنتور التراسونیک اندازه گیری و ثبت می شود.

2-39-  شبکه هاي آبياري و زهکشي :

| وضعيت اندازه گيري شبکه |  |  | کنتور التراسونيک |  | کنتور حجمي |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | موجود | کمبود | موجود | کمبود |
| 1 | نام شبکه |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| جمع |  |  |  |  |  |  |

3-39- طرح‌هاي آبرساني:

………………….

39-4- چاهها، چشمه ها و قنوات

## برنامه و عملکرد براي اندازه گيري و تحويل حجمي منابع آب زيرزميني (نصب كنتور)

| شرح | عملکرد سال 1396 | عملکرد سال 1397 | عملکرد سال 1398 | عملکرد سال 1399 | عملکرد سال 1400 | عملکرد سال 1401 | عملکرد سال 1402 | عملکرد سال 1403 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| کنتور حجمي | - | - | - | - | - | - | - | - |
| کنتور هوشمند | 23 | 57 | 78 | 388 | 646 | 1157 | 1500 | 1420 |

40- عملکرد برنامه صدور اسناد و قراردادهاي فروش آب (شاخصها و اطلاعات کمي)

1-40- شبکه هاي آبياري و زهکشي

| نام شبکه آبیاری | تعداد قرارداد | مبلغ قرارداد( هزار ریال) | تعداد قرارداد اصلاحی | مبلغ نهایی قرارداد (هزار ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| جیرفت | 450 | 13221348 | - | 13221348 |

2-40- فروش آب به شرکت آب و فاضلاب

| نام دستگاه | تعداد قرارداد | مبلغ قرارداد(ریال) |
| --- | --- | --- |
| شرکت آب و فاضلاب | 1 | 904 ،357 ،983 ،275 |

41- مقاوم سازي، ايمني و پايداري تاسيسات آب (شاخصها و اطلاعات کمي)

41-1- سد و تاسيسات جانبي آن		41-2-  شبكه توزيع آب		41-3- نيروگاههاي برقآبي

41-1- سد و تأسیسات جانبی آنها :

- تعمیر و سرویس تجهیزات هیدرومکانیکال سدهای استان

- تعمیر و مرمت سالیانه دریچه ها و شیرآلات و رفع نشتی

- تعمیر دریچه فلپ و تغییر سیستم کنترل و مانور دریچه سد نساء

41-2- شبكه توزيع آب :

- تکمیل تجهیز نقاط به ابزار اندازه گیری جریان در راستای اجرایی نمودن تحویل حجمی آب

41-3-  نيروگاههاي برق‌آبي :

| گزارش فعالیت‌های بهره‌برداری تعمیرات و توسعه نیروگاه‌های برق‌آبی تحت پوشش شرکت آب منطقه ای کرمان منتهی به سال 1403 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| فعالیت نام نیروگاه | ظرفیت عملی (MW) | ظرفیت قابل تولید (MW) | برق مصرف داخلی (MWH) | میزان انرژی (MWH) |  |  | سهم تولید (درصد) |  | تعمیرات سالیانه |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | متوسط سالیانه | تولید شده |  |  |  | تعداد واحد | پیش‌بینی | عملکرد | تعداد واحد | پیش‌بینی | عملکرد |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (روز) | (روز) |  | (روز) | (روز) |
|  |  |  |  |  | 1402 | 1403 | 1402 | 1403 | 1402 |  |  | 1403 |  |  |
| سد جیرفت | 32 | 10 | 18 دو سال | 80GW | 6951 | 5128 | 46/3 | 76/2 | 2 | 36 | 36 | 2 | 36 | 36 |
| جمع کل | 32 | 10 | - | 80GW | 6951 | 5128 | - | - | 2 | 36 | 36 | 2 | 36 | 36 |

| گزارش آموزش و تعداد کارکنان نیروگاه‌های برق‌آبی تحت پوشش شرکت آب منطقه ای کرمان منتهی به سال 1403 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| فعالیت نام نیروگاه | آموزش |  |  |  | تعداد پرنسل |  | توضیحات |
|  | تعداد دوره |  | نفر ساعت |  |  |  |  |
|  | 1402 | 1403 | 1402 | 1403 | 1402 | 1403 |  |
| سد جیرفت | 10 | 11 | 486 | 621 | 11 | 10 |  |
| جمع | 10 | 11 | 486 | 621 | 11 | 10 |  |

| گزارش تعداد خروج واحدهای نیروگاه‌های برق‌آبی تحت پوشش شرکت آب منطقه ای کرمان منتهی به سال 1403 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| فعالیت نام نیروگاه | خروج |  |  |  |  |  |  |  |  |  | توضیحات |
|  | تعداد |  |  |  | زمان عدم کارکرد (H) | تعداد |  |  |  | زمان عدم کارکرد (H) |  |
|  | طبق برنامه | اضطراری | ناگهانی | جمع |  | طبق برنامه | اضطراری | ناگهانی | جمع |  |  |
|  | 1402 |  |  |  |  | 1403 |  |  |  |  |  |
| سد جیرفت | 19 بار | 0 | 0 | 19 | 8075 | 12بار | 0 | 0 | 12 | 8253 |  |
| جمع | 19 بار | 0 | 0 | 19 | 8075 | 12بار | 0 | 0 | 12 | 8253 |  |

| گزارش اعتبارات تعمیرات و نگهداری، درآمد و نرخ فروش انرژی نیروگاه‌های برق‌آبی تحت پوشش شرکت آب منطقه ای کرمان منتهی به سال 1403 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| فعالیت نام نیروگاه | اعتبارات (میلیون ریال) |  |  |  |  |  | درآمد (میلیون ریال) |  | نرخ فروش برق |  | توضیحات |
|  | مصوب | عملکرد | پیشرفت ریالی (درصد) | مصوب | عملکرد | پیشرفت ریالی (درصد) |  |  | (Rial/KWH) |  |  |
|  | 1402 |  |  | 1403 |  |  | 1402 | 1403 | 1402 | 1403 |  |
| سدجیرفت | 4000 | 4000 | 100 | 7000 | 7000 | 100 | 189/24835 | 58/24787 | 3.57 | 4.83 |  |
| جمع |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| گزارش ضرایب بار، بهره‌برداری،‌ آمادگی و خروج اضطراری نیروگاه‌های برق‌آبی تحت پوشش شرکت آب منطقه ای کرمان منتهی به سال 1403 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| فعالیت نام نیروگاه | ضرایب |  |  |  |  |  |  |  | توضیحات |
|  | بار |  | بهره‌برداری |  | آمادگی |  | خروج اضطراری |  |  |
|  | 1402 | 1403 | 1402 | 1403 | 1402 | 1403 | 1402 | 1403 |  |
| سد جیرفت | 014/1 | 102/0 | 79/0 | 58/0 | 9/0 | 9/0 | 0 | 0 |  |
| جمع | 014/1 | 102/0 | 79/0 | 58/0 | 9/0 | 9/0 | 0 | 0 |  |

| گزارش وضعیت نیروگاه‌های برق‌آبی در دست مطالعه و ساخت شرکت آب منطقه ای کرمان منتهی به سال 1403 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| فعالیت نام نیروگاه | ظرفیت (MW) |  |  |  | توضیحات |
|  | در دست مطالعه |  | در دست اجرا |  |  |
|  | بخش خصوصی | بخش دولتی | بخش خصوصی | بخش دولتی |  |
| جمع |  |  |  |  |  |

42- شاخص های مدیریت محیط زیست و کیفیت منابع آب

| ردیف | عنوان شاخص | واحد | توضیحات |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | بازرسی واحدهای تخلیه کننده فاضلاب با آلایندگی بیش از حد مجاز استاندارد ملی و پیگیری های لازم در خصوص رفع آلودگی | 150 مورد | تعداد بازرسی واحدهای تخلیه کننده فاضلاب با آلایندگی بیش از حد مجاز استاندارد ملی 150 مورد/ کل واحدهای آلاینده شناسایی شده توسط محیط زیست 17 مورد |
| 2 | تعیین و اعمال حریم کیفی منابع آب سطحی | 700 کیلومتر | طول رودخانه های تعیین حریم کیفی شده 700 کیلومتر / طول رودخانه های هدف گذاری شده در سال 250 کیلومتر |
| 3 | تعیین و اعمال حریم کیفی منابع آب سطحی | 3500 | تعداد استعلامات اعمال حریم کیفی شده3500 مورد/تعداد کل استعلامات پاسخ داده شده3500 فقره |
| 4 | تعیین و اعمال حریم کیفی منابع آب زیرزمینی (چاه/چشمه / قنات) | 356 | مجموع تعداد چاه، چشمه و قنات تعیین حریم کیفی شده 356 مورد/ تعداد کل چاه ، چشمه و قنات هدف گذاری شده در سال 356 مورد |
| 5 | بهره برداری از ایستگاه های پایش کیفیت منابع آب سطحي با تاکید بر اندازه گیری پارامترهای آلودگی | 110 مورد | تعداد بهره برداری از ايستگاه هاي پايش كيفيت 110 مورد/ تعداد كل ايستگاه هاي تایید شده 110 مورد |
| 6 | بهره برداری از ایستگاه های پایش کیفیت منابع آب زيرزميني با تاکید بر اندازه گیری پارامترهای آلودگی | 710 | تعداد بهره برداری از ايستگاه هاي پايش كيفيت 710 مورد/ تعداد كل ايستگاه هاي تایید شده 710 مورد |
| 7 | ‍‍‍‍‍ پایش کیفیت سدهای آب شرب | 48 | تعداد چک لیست های ماهانه پر شده 48 فقره/ تعداد کل چک لیست های تعیین شده (12 ماه) 48 فقره |
| 8 | استقرار و بهره برداری از تجهیزات و سامانه های پایش کیفی برخط منابع آب (سطحی، زیرزمینی و مخازن سدها) | 3 | استقرار و بهره برداری از تجهیزات و سامانه های پایش کیفی برخط منابع آب 3 مورد/ تعداد ایستگاه های تایید شده 3 مورد |
| 9 | اجرای برنامه هاي آگاهي رساني حفاظت كيفي منابع آب (نصب تابلو، ساخت بنر، مصاحبه و شرکت در برنامه های رسانه ملی ....) | 15 | تعداد فعالیت های آگاهي رساني حفاظت كيفي منابع آب 15 مورد / تعداد پيش بيني شده در سال 10 مورد |

فصل پنجم- فضاي کسب و کار، توسعه مشارکت بخش غيردولتي و خصوصي سازي

43- تامين و تجهيز منابع مالي از بازار پول و سرمايه

## ارقام به ميليون ريال

| نوع تسهيلات | نام نهاد پرداخت کننده | 1399 |  | 1400 |  | 1401 |  | 1402 |  | 1403 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | برنامه | عملکرد | برنامه | عملکرد | برنامه | عملکرد | برنامه | عملکرد | برنامه | عملکرد |
| تسهيلات ريالي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اوراق مشارکت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ابزارهاي مالي بازار سرمايه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

44- عملکرد در توسعه مشارکت و سرمايه گذاري بخش غيردولتي (سرمايه گذاري مستقيم داخلي و خارجي)

| رديف | نام طرح | اهداف طرح | پیشرفت فرآیندی |  | پیشرفت فیزیکی |  | نوع سرمايه گذاري | نام سرمايه‌گذار | منابع سرمايه گذاري (ميليارد ريال) |  | تاريخ اجراي طرح |  |  | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | برنامه‌ریزی شده | تحقق یافته | برنامه‌ریزی شده | تحقق یافته | (BOT، BOO، BLOT، ... ) |  | منابع دولتي و داخلي شرکت سرمايه پذير | منابع سرمايه‌گذار | شروع | خاتمه | بهره‌برداري |  |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| جمع |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |

45- عملکرد در بخش مديريت وجوه اداره شده

| بانک طرف قرارداد | وضعيت پرداخت وجوه (ميليون ريال) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | وجوه از محل منابع عمومي | وجوه از محل منابع داخلي شرکتها | وجوه مشارکتي بانک | کل وجوه اداره شده | کل تسهيلات پرداختي |
| بانک .... | - | - | - | - | - |
| بانک .... | - | - | - | - | - |
| جمع | - | - | - | - | - |

خلاصه نتايج حاصل از مديريت وجوه اداره شده در سال مورد گزارش:

فصل ششم- وضعيت نيروي انساني، تحقيقات، آموزش و فن آوري

46- تعداد و هزينه نيروي انساني

ارقام به هزار ريال

| شرح | تعداد مرد |  | تعداد زن |  | تعداد کل |  | حقوق ومزاياي مستمر (هزار ريال) |  | مجموع هزينه هاي پرسنلي (هزار ريال) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | سال قبل | سال مورد گزارش | سال قبل | سال مورد گزارش | سال قبل | سال مورد گزارش | سال قبل | سال مورد گزارش | سال قبل | سال مورد گزارش |
| كارمندان | 139 | 140 | 58 | 57 | 197 | 197 | 172 ،076 ،1 | 410 ،321 ،1 | 845 ،218 ،1 | 654 ،588 ،1 |
| کارگران | 16 | 19 | 0 | 0 | 16 | 19 | 031 ،78 | 781 ،95 | 376 ،88 | 152 ،115 |
| قراردادکارمعین | 67 | 64 | 57 | 57 | 124 | 121 | 387 ،419 | 192 ،582 | 987 ،474 | 935 ،699 |
| سایر | 51 | 43 | 17 | 17 | 68 | 60 | 670 ،82 | 045 ،99 | 630 ،93 | 076 ،119 |
| جمع | 273 | 266 | 132 | 131 | 405 | 397 | 260 ،656 ،1 | 428 ،098 ،2 | 838 ،875 ،1 | 817 ،522 ،2 |

47-  وضعيت استخدامي نيروي انساني (تعداد)

| شرح | رسمي | پيماني | قراردادي | جمع |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| سال قبل | 177 | 20 | 208 | 405 |
| سال مورد گزارش | 175 | 20 | 202 | 397 |

48- سوابق خدمتي نيروي انساني در پايان سال مورد گزارش (تعداد)

| شرح | کمتر از 5 سال | بين 5 تا 15 سال | بين 15 تا 25 سال | 25 تا 30 سال |  |  | 30 سال به بالا |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | بين 25 تا 27 سال | بين 27 تا 29 سال | بين 29 تا 30 سال |  |
| كارمندان | 20 | 25 | 107 | 20 | 14 | 8 | 3 |
| کارگران | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| قراردادکارمعین | 0 | 0 | 81 | 30 | 10 | 0 | 0 |
| سایر | 3 |  |  | 57 |  |  |  |
| جمع | 30 | 32 | 188 | 107 | 28 | 8 | 4 |

49- وضعيت تحصيلات نيروي انساني (تعداد)

| شرح | كمتر از ديپلم |  | ديپلم |  | فوق ديپلم |  | ليسانس |  | فوق ليسانس و بالاتر |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | سال قبل | سال مورد گزارش | سال قبل | سال مورد گزارش | سال قبل | سال مورد گزارش | سال قبل | سال مورد گزارش | سال قبل | سال مورد گزارش |
| كارمندان | 0 | 0 | 13 | 14 | 6 | 5 | 53 | 53 | 125 | 124 |
| کارگران | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| قراردادکارمعین | 0 | 0 | 36 | 35 | 23 | 21 | 46 | 44 | 19 | 20 |
| سایر | 40 | 37 | 15 | 16 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 |
| جمع | 48 | 47 | 72 | 72 | 33 | 31 | 100 | 100 | 145 | 145 |

50- دوره هاي آموزشي

| عملکرد سال قبل |  |  |  |  |  |  | عملکرد سال مورد گزارش(جاری) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| سطح كارشناسي |  | سطح كارداني |  | سطح كارگري |  | هزينه آموزش (هزار ريال) | سطح كارشناسي |  | سطح كارداني |  | سطح کارگری |  | *هزينه آموزش (هزار ريال) |
| تعداد دوره | نفرماه كل | تعداد دوره | نفرماه كل | تعداد دوره | نفرماه كل |  | تعداد دوره | نفرماه كل | تعداد دوره | نفرماه كل | تعداد دوره | نفرماه كل |  |
| 92 | 59 | 25 | 4 | 18 | 3 | 13432970 | 87 | 15 | 25 | 1.16 | 23 | 0.91 | 10961819 |
|  |  |  |  |  |  |  | عملکرد سال مورد گزارش (کارمعین) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | سطح كارشناسي |  | سطح كارداني |  | سطح کارگری |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | تعداد دوره | نفرماه كل | تعداد دوره | نفرماه كل | تعداد دوره | نفرماه كل |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 55 | 4.4 | 33 | 3.5 | 5 | 0.08 |  |

ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی :

# ……………………..

# کارآموزان پذیرفته شده در سال 1403

| مدت (ساعت) | جنسیت |  | تعداد | مقطع | رشته تحصیلی | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | زن | مرد |  |  |  |  |
| 1368 | 3 | 1 | 4 | کارشناسی | علوم ومهندسی آب | 1 |
| 96 | - | 1 | 1 | کارشناسی | مهندسی آب | 2 |
| 480 | 2 | - | 2 | کارشناسی | شیمی | 3 |
| 1200 | 4 | 1 | 5 | کارشناسی | حسابداری | 4 |
| 240 | 1 | - | 1 | کاردانی | حسابداری | 5 |
| 900 | 4 | 1 | 5 | هنرستان | حسابداری | 6 |
| 840 | 2 | 1 | 3 | کارشناسی | کامپیوتر | 7 |
| 2700 | 14 | - | 14 | هنرستان | کامپیوتر | 8 |

51- طرحهاي پژوهشي و تحقيقاتي

| عنوان | سال 1402 | سال 1403 |
| --- | --- | --- |
| تعداد اولویتهای پژوهشی فراخوان شده | 1 | 8 |
| تعداد قراردادهای منعقده | 8 | 3 |
| تعداد قراردادهای خاتمه یافته و اثر بخش | 2 | 6 |
| تعداد قراردادهای منعقده از محل بودجه ساتع امانی و اثر بخش | 2 | 0 |
| بودجه مصوب (میلیون ریال) | 350 | 0 |
| اعتبار هزینه شده (میلیون ریال) | 5291.5 | 30000 |
| تعداد قراردادهای دانش بنیان(پژوهشی و اجرائی و مطالعاتی) | 0 | 1 |

52- عملکرد  اعتبارات بند (الف) تبصره (۱۱) ماده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ - امن سازی زیر ساخت ها

| مبلغ هزینه شده | مجوز ها و تاییدات اخذ شده | درصد تحقق | اقدامات | برنامه | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000 000، ،100 | افتا و مدیریت منابع آب | 100% | خرید و راه اندازی نرم افزار | ارتقاء نسخه سامانه مدیریت و کنترل دسترسی PAM | 1 |
| 000، 000، 100 | افتا و مدیریت منابع آب | 100% | خرید | راه اندازی پروتکل دیوایس ادمین مرکزی در سیسکوایس برای کلیه تجهیزات شبکه حوزه ستادی | 2 |
| 000 ،000 ،200 ،1 | افتا و مدیریت منابع آب | 100% | خرید و راه اندازی نرم افزار | خرید وارتقاء سرورهای مرکز داده | 3 |
| 000،000 ،100 | افتا و مدیریت منابع آب | 100% | خرید و راه اندازی نرم افزار | تمدید لایسنس سامانه جداساز اینترنت از شبکه داخلی | 4 |

53- عملکرد حوزه اطلاعات مکانی

وضعیت استانداردسازی، تکمیل و بروزرسانی 132 لایه اطلاعات مکانی مطابق مدل داده منطقی پایگاه داده مکانی یکپارچه صنعت آب با اولویت 36 لایه مصوب      SDI  آب و ارسال نتایج دفتر تحقیق، توسعه و فناوری اطلاعات شرکت مادر

54- وضعیت عملکردی استقرار نظام مدیریت فرآیندهای سازمانی :

شروع پروژه استقرار نظام مدیریت فرآیندها در شرکت با بهره مندی از خدمات مشاوره ای معاونت پژوهشی دانشگاه یزد

55- عملکرد کارنامه بهره وری در سال  1403

| پیشنهادات | مشکلات | نتایج اقدامات | برنامه | تکالیف | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | با توجه به شفاف نبودن نحوه محاسبه شاخص های کارایی و نتایج اتخاذ شده ، مبنایی برای تحلیل و شناسایی نقاط قوت و ضعف و برنامه ریزی جهت بهبود وجود ندارد. | 2.9 | کارایی نیروی کار | کارایی | 1 |
|  |  | 0.9 | کارایی سرمایه |  | 2 |
|  |  | 3.2 | کارایی مصارف واسطه |  | 3 |
|  |  | 4.1 | کارایی کل عوامل تولید |  | 4 |
|  | در خصوص نماگرهای اثربخشی اهداف و برش های سالانه تعریف شده که مبنای ارزیابی می باشد غیر واقعی و بالاتر از منابع اختصاص داده شده(اعتبارات، منابع انسانی، تجهیزات) جهت تحقق اهداف می باشد . | 8.4 | نماگرهای اثربخشی | اثربخشی | 5 |
|  |  | 6.25 |  | کیفیت برنامه بودجه | 6 |
|  |  | 9.9 | استقرار چرخه بهره وری و آیین نامه انتظام بخشی | توانمندسازی کیفی | 7 |

56- اقدامات بهره وری و ارتقاء نظام های مدیریتی در سال  1403

| پیشنهادات | مشکلات | نتایج اقدامات |  | برنامه | تکالیف | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| پیشنهاد می شود کاربرگها به صورت فرم الکترونیکی در شرکت مادر تخصصی طراحی و با ایجاد دسترسی توسط شرکت های تابعه تکمیل گردد . | عدم ابلاغ به موقع برش استانی برنامه های ارتقاء بهره وری |  | - صدور ابلاغ اعضا جدیدکمیته بهره وری با توجه به بازنشستگی و جابجایی های صورت گرفته(کاربرگ1) - برگزاری جلسات کمیته بهره وری (5 جلسه کمیته بهره وری ) - برگزاری دوره های بهره وری جهت اعضای کمیته های بهره وری در راستای توانمندسازی متولیان بهره وری - انتخاب و اعلام 2 برنامه ارتقاء بهره وری به شرکت مدیریت منابع آب در سال 1403 - ارسال گزارش عملکرد فصلی برنامه های ارتقا بهره وری به مدیریت منابع آب - تکمیل کاربرگهای چرخه مدیریت بهره وری و ارسال به شرکت مدیریت منابع آب - بررسی نماگرهای اثربخشی بهره وری و اعلام نتیجه به شرکت مدیریت منابع آب - جمع آوری و ارسال مستندات شاخص های بهینه کاوی به شرکت مدیریت منابع آب - شرکت در جلسات کمیته بهره وری بخش آب استان و همکاری در راستای اجرای پروژه ی پیشران بهره وری بخش آب استان - اعلام پروژه پرچم دار و پیشران بهره وری بخش آب به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان - همکاری با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در خصوص تکمیل کاربرگهای استانی مربوط به برنامه بهره وری بخش آب - ارسال فرم های اطلاعات کارایی و صورتهای مالی حسابرسی شده به شرکت مدیریت منابع آب - پیگیری کارنامه بهره وری از شرکت مدیریت منابع آب | ارتقاء بهره وری در قالب کاربرگ های " نظام نامه چرخه مدیریت بهره وری" | بهره وری | 1 |
|  |  |  | احصا شاخص های بهینه کاوی و ارسال اطلاعات و مستندات مربوط به شاخص های تصویب شده به شرکت مدیریت منابع آب | اجرای پروژه تکمیلی باشگاه بهینه کاوی با عنوان " تجزیه و تحلیل و ارزیابی شاخص های بهینه کاوی در راستای ارتقاء نظام ههای مدیریتی در سطح شرکت مادر و شرکت های تابعه " |  | 2 |
|  |  |  | مشارکت در استقرار باشگاه بهینه کاوی تهیه و تدوین مدل ریاضی برای محدوده مطالعاتی دشت کرمان خاموشی فصلی چاههای کشاورزی تعریف پروژه مدیریت فرآیندها BPMN در شرکت | اقدامات بهره ورانه |  | 3 |
|  |  |  | تعریف پروژه های مرتبط با ارتقاء فرهنگ سازمانی از جمله : بررسی راهکارهای ایجاد انگیزه در کارمندان شرکت آب منطقه ای کرمان و افزایش بهره وری تدوین سند اخلاق سازمانی با الگو گیری از آب منطقه ای ایلام | تدوین و اجرای استانداردهاي رفتاري، گفتاري و ظاهري تدوین شده با نظارت شرکت مادر | فرهنگ سازمانی | 4 |
|  | عدم وجود نرم افزار مدیریت دانش در شرکت |  | - سنجش سطح بلوغ مدیریت دانش در شرکت - مکانیزه نمودن فرم ثبت تجربه در اتوماسیون فرزین - اطلاع رسانی در خصوص ثبت تجارب همکاران از طریق اتوماسیون اداری - پیگیری برگزاری دوره آموزشی مستندسازی تجارب جهت معاونین ، مدیران و روسا(گروه اول) | پیاده سازی سنجش بلوغ مدیریت دانش | مدیریت دانش | 5 |

57- عملكرد برنامه توسعه فن آوري اطلاعات   (درصد پيشرفت)

| رديف | تكاليف قانوني | اقدامات پيش بيني شده توسط شركت | سال قبل | سال مورد گزارش |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ماده 231 برنامه پنجم بند( الف) ارتقاء امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) | اجرای طرح امن سازی ابلاغی افتای ریاست جمهوری وتست نفوذ و آسیب شناسی شبکه | 85 | 90 |
| 2 | بند (1)از اهداف کمی سند توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت نیرو | ساماندهی سامانه های نرم افزاری- راه اندازی اتوماسیون اداری وفرم های الکترونیکی -استاندارد سازی و ارتقاء تجهیزات اتاق سرور | 95 | 95 |
| 3 | بند (2)از اهداف کمی سند توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت نیرو | بهره برداری از چند خدمت الکترونیک – پیگیری تخصیص بودجه و تعیین ردیف اعتبار فناوری اطلاعات | 95 | 95 |

فصل هفتم-  ساير موارد و نسبتهاي مالي

58- دعاوي مطروحه عليه شرکت و اقدامات انجام شده براي حل و فصل آن

| شرح |  | تعداد |  | نتيجه رأي |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | به نفع شرکت |  | عليه شرکت | در مرحله رسيدگي |  | ابطال دادخواست |
| دعوي مطروحه عليه شرکت | سال قبل |  | 23 |  | 21 | 2 |  | - | - |
|  | سال مورد گزارش |  | 18 |  | 15 | 3 |  | - | - |
| دعوي مطروحه توسط شرکت | سال قبل |  | 446 |  | 441 | 5 |  | 25 | - |
|  | سال مورد گزارش |  | 476 |  | 473 | 3 |  | 17 | - |

58-1- تعداد پرونده های دیوان عدالت و کمیسیون

| شركت آب منطقه ای ...... | تعداد شکایات ثبت شده در دبیرخانه کمیسیون |  |  |  | تعداد آرای صادر شده کمیسیون |  |  |  |  |  |  |  | تعداد آرای قطعی صادر شده از دیوان عدالت اداری |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | فرم یک | فرم پنج | سایر | جمع | فرم یک |  | فرم پنج |  | سایر |  | جمع |  | ناشی از آرای کمیسیون |  |  |  |  |  | آرای غیر کمیسیونی |  | جمع |  |
|  |  |  |  |  | له | علیه | له | علیه | له | علیه | له | علیه | فرم یک |  | فرم پنج |  | سایر |  | له | علیه | له | علیه |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | له | علیه | له | علیه | له | علیه |  |  |  |  |
| از ابتدا تا پایان سال 1403 | 34 | 2469 | 1038 | 3541 | 39 | - | 2436 | - | 1012 | - | 3486 | - | 16 | 1 | 2326 | 16 | 809 | - | 4149 | 76 | 13823 | 77 |
| سال 1403 | 20 | 15 | 143 | 175 | 25 | - | 43 | - | 167 | - | 235 | - | 3 | - | 25 | - | 18 | - | 494 | 6 | 516 | 6 |

58-2- اخذ سند مالکیت

| اراضی و املاک (اعم از جاری و طرح، به جز بستر آبراهه ها و سایر پیکره های آبی) به هکتار |  |  |  | بستر آبراهه ها (اعم از رودخانه ها، انهار طبیعی و مسیل ها) |  |  |  |  | بستر سایر پیکره‌های آبی (اعم از مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| کل مساحت (هکتار) | اخذ سند تک برگی (هکتار) |  |  | طول آبراهه ها (کیلومتر) | مساحت تخمینی بستر آبراهه ها (هکتار) | اخذ سند تک برگی (هکتار) |  |  | مساحت کل (هکتار) | اخذ سند تک برگی (هکتار) |  |  |
|  | کل (از زمان فعالیت شرکت) | 1402 | 1403 |  |  | کل (از زمان فعالیت شرکت) | 1402 | 1403 |  | کل (از زمان فعالیت شرکت) | 1402 | 1403 |
| 9849 | 47 | 1633 | 0 | 49455 |  | 580 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

58-3- آمار دعاوی قضایی (حقوقی و کیفری) سال 1403

| نام شركت | پرونده |  | جاري | مختومه | آرای صادره |  | هزینه دادرسی پرداخت شده (میلیون ریال) | مبلغ محكوم به عليه شركت (ميليون ريال) | مبلغ محكوم به له شركت (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | حقوقي | کیفری |  |  | له | علیه |  |  |  |
| شرکت آب منطقه ای کرمان | 176 | 300 | 25 | 212 | 473 | 3 | - | - | 339 ،598 ،592 ،26 |

59- شرح مأموريتهاي انجام شده توسط اعضاي هيأت مديره و همچنين مديران شرکت به خارج از کشور ضمن اشاره به هدف ها و نتايج حاصل از آنها : موردی نداریم

60- معاملات انجام شده

60-1- معاملات انجام شده (طرح)

## قرارداد هاي پيمانكاران                                                                                                                                                                           ارقام به میلیون ريال

| شرح |  | عملکرد سال گذشته |  | عملکرد سال مورد گزارش |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد |
| مزايده | عمومي | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | محدود | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ترک تشريفات | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | جمع | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مناقصه | عمومي | 2،980،577 | 6 | 2،422،625 | 9 |
|  | محدود | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ترک تشريفات | 69،847 | 1 | 0 | 0 |
|  | استعلامی | 0 | 0 | 120،230 | 10 |
|  | جمع | 3،050،424 | 7 | 2،542،855 | 19 |
| فسخ پيمان |  | 0 | 0 | 347 ،674 | 2 |

## قراردادهای مشاوران                                                                                                                                                                                    ارقام به میلیون ريال

| شرح | عملکرد سال گذشته |  | عملکرد سال مورد گزارش |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد |
| بر اساس آئین نامه خرید خدمات مشاور | 140،936 | 13 | 153،252 | 13 |

## 60-2- معاملات انجام شده(جاری)

## قرارداد هاي پیمانکاران                                                                                                                  ارقام به میلیون ريال

| شرح |  | عملکرد سال مورد گزارش |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | مبلغ | تعداد |
| مزايده | عمومي | 27،548 | 2 |
|  | محدود | 0 | 0 |
|  | ترک تشريفات | 0 | 0 |
|  | جمع | 27،548 | 2 |
| مناقصه | عمومي | 1،086،845 | 4 |
|  | محدود | 0 | 0 |
|  | ترک تشريفات | 0 | 0 |
|  | استعلامی | 38،592 | 3 |
|  | جمع | 1،125،437 | 7 |
| فسخ پيمان |  | 0 | 0 |

## قراردادهای مشاوران (جاری)                                                                                                                                ارقام به میلیون ریال

| شرح | عملکرد سال مورد گزارش |  |
| --- | --- | --- |
|  | مبلغ | تعداد |
| بر اساس آئین نامه خرید خدمات مشاور | 416،092 | 17 |

عملکرد شرکت سهامی آب منطقه ای

# درخصوص تکالیف مندرج در صورتجلسه مورخ  ……………….محترم عمومی

تکالیف قسمت (الف) صورتجلسه

| شماره بند صورتجلسه | تعداد سنوات تکرار بند | تکالیف مجمع عمومی | خلاصه اقدامات انجام شده | درصد پیشرفت | آخرین وضعیت اجرای تکلیف* |  |  | زمان برآوردی تا انجام کامل تکلیف | به نظر هیات مدیره تکلیف فوق در سال آتی تکرار خواهد شد؟* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | اجرای کامل | درحال انجام | انجام نشده |  | بله | خیر |
| قسمت (الف) بند 2 گزارش مجمع و 1-12 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی |  | رعایت مفاد ماده 4 و بند (ج) ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) | سود سهم دولت قسط‌بندی و ماهیانه پرداخت شده است | 100 | * |  |  |  |  |  |
| قسمت (الف) بند 3 گزارش مجمع و بند 4 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی |  | موضوع اجرای مفاد آیین‌نامه ‌اجرایی بند «چ» ماده (13) قانون مدیریت بحران کشور و مصوبه شماره 119519/ت58015هـ مورخ 20/10/1399 هيأت محترم وزيران، با هماهنگی دفاتر حوضه آبریز و دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در چارچوب مفاد ماده (4) آیین‌نامه اجرایی مذکور پس از تصویب مراتب در جلسه هیأت مدیره و ارائه پیشنهاد بار مالی لازم در بودجه، نسبت به ایجاد پوشش مناسب بیمه‌ای برای کلیه اموال منقول و غیرمنقول اقدام گردد. | با هماهنگی دفاتر حوضه آبریز و دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در چارچوب مفاد ماده (4) آیین‌نامه اجرایی مذکور پس از تصویب مراتب در جلسه هیأت مدیره و ارائه پیشنهاد بار مالی لازم در بودجه، نسبت به ایجاد پوشش مناسب بیمه‌ای برای کلیه اموال منقول و غیرمنقول به قیمت کارشناسی اقدام و گزارش مربوطه جهت حصول اطمینان ازکفایت پوشش بیمه‌ای به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه شده است. | 100 | * |  |  |  |  |  |
| قسمت (الف) بند 4 گزارش مجمع و بند 6 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی |  | وضعیت مالیات و عوارض بر ارزش افزوده و جرائم سال‌های 1397 لغایت 1399 تعیین تکلیف گردد. | وضعیت مالیات و عوارض بر ارزش افزوده و جرائم سال‌های 1397 لغایت 1399 تعیین تکلیف گردید و نتیجه به ‌حسابرس‌مستقل‌ و بازرس ‌قانونی ‌و دفتر مجامع‌ عمومی ‌و نظارت مالی‌گزارش شده است. | 100 | * |  |  |  |  |  |
| قسمت (الف) بند 5 گزارش مجمع و بند 10 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی |  | رعایت کامل سقف اعتبارات منظور شده در بودجه مصوب و اصلاحی و پرهیز از هرگونه انحراف احتمالی عملکرد از بودجه، با توجه به ارائه گزارش مقایسه‌ای عملکرد با اهداف مندرج در بودجه اصلاحی موضوع اجرای مفاد ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحیه بعدی آن | به صورت 3 ماهه گزارش‌های دلایل و توجیهات مربوط به انحراف عملکرد از بودجه اصلاحی ارائه شده و در صورت‌جلسات هیأت مدیره مطرح گردیده است. | 100 | * |  |  |  |  |  |
| قسمت (الف) بند 6 گزارش مجمع و بندهای 2-12 الی 6-12 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی |  | هیات مدیره موظف است: • کلیه مدارک و مستندات مربوط به واریز کلیه وجوه دریافتی از صاحبان چاه‌های مجاز و غیرمجاز به حساب خزانه را جهت حصول اطمینان از صحت عملیات انجام شده به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه نماید. • پیگیری از مجمع عمومی در جهت تحقق مفاد ماده (30) آیین انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مندسازی درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی را بعمل آورد. ضمن اینکه رعایت کلیه مفاد آیین‌نامه یاد شده مورد تأکید مجمع عمومی می‌باشد. • نسبت به تهیه گزارش توجیهی هیأت مدیره و اخذ گزارش بازرس قانونی بابت افزایش سرمایه از محل وجوه قابل انتقال به سرمایه با رعایت مفاد ماده (161) اصلاحیه قانون تجارت اقدام لازم بعمل آورد. • در خصوص تسهیلات دریافتی از خزانه جهت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خاتمه‌یافته، هماهنگی لازم با دفتر مجامع عمومی و نظارت مالی در راستای مفاد نامه شماره 100/27996/1403 مورخ 30/4/1403 وزیر محترم نیرو را بعمل آورد. • نسبت به رعایت کامل مفاد ماده (132) اصلاحیه قانون تجارت و مفاد تبصره بند (3) ماده (8) دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء هیات مدیره اقدام لازم بعمل آورد. | - کلیه مدارک و مستندات مربوط به واریز کلیه وجوه دریافتی از صاحبان چاه‌های مجاز و غیرمجاز به حساب خزانه جهت حصول اطمینان از صحت عملیات انجام شده به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه می‌شود. - در خصوص فرد واحد نبودن مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، موضوع طی نامه به شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب منعکس گردیده است. و در خصوص این که حداقل یک عضو هیئت مدیره دارای تحصیلات مالی باشد، طی نامه نماینده جهت این امر معرفی گردید. - گزارش توجیهی هیأت مدیره بابت افزایش سرمایه از محل وجوه قابل انتقال به سرمایه با رعایت مفاد ماده (161) اصلاحیه قانون تجارت تهیه؛ گزارش بازرس قانونی در این مورد اخذ و مجوز هیأت وزیران هم گرفته شده است. بر این اساس کل فرآیند افزایش سرمایه از محل مزبور صورت گرفته و وجوه مزبور به حساب سرمایه انتقال یافته است. - تسهیلات دریافتی از خزانه جهت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خاتمه یافته، از محل مطالبات نیروهای مسلح تهاتر شده است. - مفاد ماده (132) اصلاحیه قانون تجارت و مفاد تبصره بند (3) ماده (8) دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره در سال جاری به طور کامل رعایت شده است. |  |  |  |  |  |  |  |
| قسمت (الف) بند 7 گزارش مجمع و بندهای 1-13 الی 3-13 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی |  | هیات مدیره موظف است : • نسبت به رعایت کامل مفاد ماده 128 اصلاحیه قانون تجارت و همچنین ثبت آندسته از صورتجلسات مجمع عمومی که در اجرای مفاد ماده (106) اصلاحیه قانون تجارت مستلزم ثبت در اداره ثبت شرکت ها می باشد اقدام لازم بعمل آورد. • نتیجه اقدامات انجام شده ‌در جهت رفع ایرادات مطروحه در گزارش‌ حسابرس و بازرس قانونی را در مقاطع زمانی سه ماهه در قالب ساختار ابلاغی طی نـامه‌های شمـاره 30676/193/1401 مورخ 23/12/1401 و شـماره 9690/193/1402 مورخ 7/5/1402 به دفتـر مجـامع عمـومی و نظارت مالی ‌و حسابـرس مستقل و بازرس قانونی ارائه نماید. ضمناً ارسال روند اقـدامات انجام شده نسبت به موارد مندرج در اين صورتجلسه، مجموعه اظهارنظر دفاتر حوضه آبریز شركت مدیریت منابع آب ايران و اعضاء مجمع عمومي در رابطه با وضعيت عمومي شركت بـراي سال مالي منتهي به 29/12/1402 ضميمه اين صورتجلسه هر سه ماه يكبار به اعضاء مجمع عمومی، دفاتر حوضه آبریز و دفاترتخصصی ذیربط وحسابرس مستقل و بازرس ‌قانونی مورد تاکید مجمع عمومی می باشد. • ضمن‌ تهيه‌ جدول‌ سني ‌اقلام ‌راكد‌ و سنواتي درسرفصل حساب‌هاي دريافتني تجاری و غیرتجاری، نسبت به ارائه برنامه زمان‌بـندی جهت وصول و يا تسويه اقلام مزبور و درصورت لزوم منظور نمودن ذخيره‌ كافي در حساب‌هاي شركت درچارچوب دستورالعمل شماره 100/3988 مورخ 28/2/1389 اقدام لازم بعمل آورد. • در اجـراي دستور وزیر محترم نیرو، موضوع ابلاغیه شماره4924/193/99‌ مورخ 9/4/1399و براساس مفاد آيين‌نامه‌ مستندسازي ‌و تعـيين ‌بهره ‌بـردار امـوال‌ غيرمنقول ‌‌دستـگاه هاي اجـرايـي‌ به‌ شماره 41028/ت27494هـ مـورخ 22/7/ 1382 با رعايت صرفه وصلاح شركت و با هماهنگي ستاد مستندسازي مستقردر شركت‌ مديريت منابع آب ايران نسبت به اخذ اسناد مالكيت دارايي هاي فاقد سند و تعيين تكليف اراضي واملاك در تصرف غير از طريق مراجع قضايي اقدام لازم بعمل آورده وكليه مدارك و مستندات مربوطه را به حسابرس مستقل و بازرس قانوني ارائه نمايد. ضمن اینکه رعایت مفاد ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قوانین الحاق (1) و (2) و همچنین ارائه جدولی از فهرست اموال و دارایی های فاقد سند، روند اقدامات انجام شده در سال مورد گزارش و برنامه های هیأت مدیره دراین زمینه برای سنوات آتی به دفتر مجامع عمومی و نظارت مالی ‌موردتاکید مجمع عمومی قرار گرفت. | - در سال جاری مفاد ماده 106 اصلاحیه قانون تجارت رعایت شده است و در خصوص رعایت مفاد ماده 128 اصلاحیه قانون تجارت، با توجه به ایراد وارده از سوی اداره ثبت شرکت‌ها مبنی بر دو شغله بودن مدیرعامل موضوع به شرکت مادر منعکس گردید. - اقدامات انجام شده ‌در جهت رفع ایرادات مطروحه در گزارش‌ حسابرس و بازرس قانونی در مقاطع زمانی سه ماهه در قالب ساختار ابلاغی طی نـامه‌های شمـاره 30676/193/1401 مورخ 23/12/1401 و شـماره 9690/193/1402 مورخ 7/5/1402 به دفتـر مجـامع عمـومی و نظارت مالی ‌و حسابـرس مستقل و بازرس قانونی ارائه شده است. ضمناً روند اقـدامات انجام شده نسبت به موارد مندرج در گزارش مجمع، مجموعه اظهارنظر دفاتر حوضه آبریز شركت مدیریت منابع آب ايران و اعضاء مجمع عمومي در رابطه با وضعيت عمومي شركت بـراي سال مالي منتهي به 29/12/1402 هر سه ماه يك‌بار به اعضاء مجمع عمومی، دفاتر حوضه آبریز و دفاترتخصصی ذیربط و حسابرس مستقل و بازرس ‌قانونی ارسال شده است. - جدول‌ سني ‌اقلام ‌راكد ‌و سنواتي در سرفصل حسابهاي دريافتني تجاری و غیرتجاری تهیه شده و پيگیري‌هاي لازم جهت وصول مطالبات به صورت جد در حال انجام مي‌باشد و ذخيره‌ كافي در حسابهاي شركت در چارچوب دستورالعمل شماره 100/3988 مورخ 28/2/1389 منظور شده است. - در اجـراي دستور وزیر محترم نیرو، موضوع ابلاغیه شماره4924/193/99‌ مورخ 9/4/1399 و براساس مفاد آيين‌نامه‌ مستندسازي ‌و تعـيين ‌بهره‌‌بـردار امـوال‌ غيرمنقول ‌‌دستـگاه‌هاي اجـرايـي‌ به‌ شماره 41028/ت27494هـ مـورخ 22/7/1382 با هماهنگي ستاد مستندسازي مستقر در شركت‌ مديريت منابع آب ايران نسبت به اخذ اسناد مالكيت دارايي‌هاي فاقد سند و تعيين تكليف اراضي و املاك در تصرف غير از طريق مراجع قضايي پیگیری‌های لازم از جمله تهیه نقشه کلی املاک و مکاتبات با اداره ثبت اسناد انجام شده که در این راستا سند مالکیت سد جیرفت اخذ شده و مابقی در حال انجام است. |  |  |  |  |  |  |  |
| قسمت (الف) بند 8 گزارش مجمع و بند 14 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی |  | هیات مدیره موظف است در اجرای مفاد ماده (11) آیین‌نامه اجرایی‌قانون تعیین‌تکلیف چاه‌های فاقدپروانه بهره‌برداری اقدام لازم درجهت تعیین تکلیف نهایی چاه های فاقدپروانه بهره برداری وانسداد چاه های غیرمجاز طبق برنامه مصوب‌سالانه و نصب کنتور هوشمند برروی چاه های آب را بعمل آورده و نتیجه را به دفاتر مجامع عمومی و نظارت مالی گزارش نماید. | اقدامات لازم به شرح زیر در جهت تعیین تکلیف نهایی چاه‌های فاقد پروانه بهره‌برداری و انسداد چاه‌های غیرمجاز طبق برنامه مصوب سالانه و نصب کنتور هوشمند بر روی چاه‌های آب به عمل آمده است. اقدامات نصب كنتورهاي هوشمند در استان كرمان از سال 98 روند افزايشي داشته و از 78 مورد نصب كنتور در سال 1398 به 1420 نصب كنتور در سال 1403 رسیده است. قيمت كنتورها بالا است به طوري كه در سال 98 ميانگين قيمت هر كنتور حدود 200 ميليون ريال و در سال جاري حدود 550 ميليون ريال است و اكثر كشاورزان به خصوص در شهرستان‌هاي جنوبي كه عمده چاه‌هاي نصب نشده در آن هستند توان تأمين هزينه را ندارند. هر سال در برنامه عملياتي كه از سوي شركت مديريت منابع آب ايران ابلاغ مي‌شود اهداف هر پروژه از جمله نصب كنتورها مشخص مي‌شود به‌طوري كه طي اين سنوات از حدود 450 تا 6060 متغير بوده است و در اكثر سال‌‌ها عملكرد اين شركت بيش از اهداف تكليفي بوده است و نظر به اهداف تعيين شده از سوي معاونت تلفيق و تنظيم‌گري رؤساي حوضه آبريز شركت مديريت منابع آب ايران طي نامه شماره 602/ص/100/1403 مورخ 29/01/1403 اعتراض خود را اعلام نموده‌اند. تفاهم‌نامه با بانك كشاورزي مبني بر تخصيص وام انجام پذيرفته و نظر به مراحل تكميل مدارك اداري در بانك (ضامن) تخصيص اعتبار صورت نپذيرفته است. |  |  |  |  |  |  |  |
| قسمت (الف) بند 9 گزارش مجمع و بند 17 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني |  | رعایت کامل مفاد قانون، دستورالعمل وآیین‌نامه‌های اجرایی مبارزه با پولشویی مورد تأکید مجمع عمومی قرار گرفت. | مفاد قانون، دستورالعمل و آیین‌نامه‌های اجرایی مبارزه با پولشویی به طور کامل رعایت شده است. | 100 | * |  |  |  |  |  |

تکالیف قسمت (ب) صورتجلسه

| شماره بند صورتجلسه | شماره بند گزارش حسابرس | تعداد سنوات تکرار بند | تکالیف مجمع عمومی | خلاصه اقدامات انجام شده | درصد پیشرفت | آخرین وضعیت اجرای تکلیف* |  |  | زمان برآوردی تا انجام کامل تکلیف | به نظر هیات مدیره تکلیف فوق در سال آتی تکرار خواهد شد؟* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | اجرای کامل | درحال انجام | انجام نشده |  | بله | خیر |
| قسمت ب مجمع |  |  | گزارش عملکرد شرکت، براساس سياست‌ها و تكاليف مندرج در قانون برنامه هفتم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مأموريت‌هاي مندرج در اساسنامه و راهبردهاي توسعه بلندمدت منابع ‌آب كشور سند خط‌مشي و ساير قوانين موضوعه | برنامه‌ريزي‌هاي لازم درجهت بهبود اداره امور شركت در كليه زمينه‌هاي فني، مهندسي، مالي، اقتصادي و پشتيباني به عمل آمده است. |  |  |  |  |  |  |  |

تکالیف قسمت (ج) صورتجلسه

| شماره بند صورتجلسه | تعداد سنوات تکرار بند | تکالیف مجمع عمومی | خلاصه اقدامات انجام شده | درصد پیشرفت | آخرین وضعیت اجرای تکلیف* |  |  | زمان برآوردی تا انجام کامل تکلیف | به نظر هیات مدیره تکلیف فوق در سال آتی تکرار خواهد شد؟* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | اجرای کامل | درحال انجام | انجام نشده |  | بله | خیر |
| قسمت (ج) بند 1 |  | انجام اقدامات لازم به منظور واگذاری ظرفیت‌های گردشگری پیرامون تأسیسات و منابع آبی شرکت | شرکت طرح گردشگری برای سدهای جیرفت و بافت تهیه و مناقصه انتخاب سرمایه‌گذار انجام شده است؛ لیکن تاکنون هیچ شرکت‌کننده‌ای وجود نداشته است. |  |  | * |  |  |  |  |
| قسمت (ج) بند 2 |  | تدوین برنامه جامع آب شرب برای مراکز جمعیتی استان با هماهنگی دفاتر حوضه‌های آبریز شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و آبفای استان در طول برنامه هفتم توسعه | اسناد پیمان تهیه و انتخاب مشاور جهت تهیه برنامه جامع تدوین آب شرب برای مراکز جمعیتی استان در دست اقدام است. |  |  | * |  |  |  |  |
| قسمت (ج) بند 3 |  | بررسی، تهیه و تدوین سند برنامه انسانی مطابق با مفاد دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی مصوب شورای عالی اداری به شماره 172556/206 مورخ 26/12/1393 با پیوست‌های موضوعات حوزه منابع انسانی، آموزش، نظام پرداخت، بیمه، رفاه، درمان و سایر موضوعات مربوطه با هماهنگی دفتر منابع انسانی و پشتیبانی شرکت مدیریت منابع آب ایران | سند مذکور تهیه شده و در حال انجام است. |  |  | * |  |  |  |  |
| قسمت (ج) بند 4 |  | تهیه صورتهاي مالي منتهي به 30/12/1403 تا تاریخ 15/2/1404 و گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي موضوع مفاد ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت به انضمام شاخص‌هاي كليدي ارزيابي عملكرد تا تاريخ 25/2/1404 | انجام شده است. | 100 | * |  |  |  |  |  |
| قسمت (ج) بند 5 |  | رفع اختلاف فيمابين شركت‌هاي زيرمجموعه شركت‌هاي مادر تخصصـي، به منظور اجتناب از طرح هرگونه اختلاف حقوقي ‌درمراجع قضائي عليه يكديگر و هرگونه اقدامي كه موجب اخلال در فعاليت‌هاي شركت‌هاي زيرمجموعه مي‌گردد و ... | هیچ دعوای حقوقی بین شرکت سهامی آب منطقه‌ای کرمان و سایر شرکت‌های زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی صورت نگرفته و این بند فاقد موضوعیت است. |  |  |  |  |  |  |  |
| قسمت (ج) بند 6 |  | رعايت كامل كليه قوانين و مقررات حاكم بر شركت‌هاي دولتي بالاخص قانون محاسبات عمومی کشور، قانون بودجه و ضوابط اجرايي ذیربط، قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، قانون برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون توزيع عادلانه آب، قانون مديريت خدمات كشوري و آیین‌نامه انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مندسازی درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی | - هر 3 ماه یک‌بار نسبت به ثبت و به روزرسانی سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای‌ عمومی غیردولتی (سماب) دراجرای مفاد جزء (1) بند (خ) تبصره (3) قانون بودجه سال1403 کل کشور و ابلاغیه شماره 21921/61 مورخ10/2/1403 وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام شده است. - تمامی اطلاعات کارکنان در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) و مدیریت بدهی‌ها و تعهدات دولت در اجرای مفاد بند (2) ماده (3) و ماده (37) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1403 کل کشور ثبت یا به روزسانی شده است. - مفاد بند (ب) تبصره (7) قانون بودجه سال 1403 کل کشور موضوع حفظ و صیانت از آبخوان‌های کشور در اجرای مفاد بند (ب) ماده (33) قانون توزیع عادلانه آب رعایت و گزارش جزئیات برنامه ابلاغی احیاء و تعادل‌بخشی محدوده‌های مطالعاتی پس از تصویب دفاتر حوضه آبریز مربوطه تدوین و پیاده‌سازی شده است. - در ارتباط با اخذ تأییدیه سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی حداکثر تا تاریخ30/7/1403 به منظور تهاتر مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده هر متر مکعب آب و دفع فاضلاب با بدهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه و ارائه یک نسخه از گزارش به دفتر مجامع عمومی و نظارت مالی، در خور ذکر است که گزارش تهیه شد ولی به دلیل عدم وجود بدهی موضوع ماده 32، بازپس گرفته شد. - مفاد بند (چ) تبصره (15) قانون بودجه سال 1403 کل کشور در خصوص پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی و تسهیلات پرداختی به کارکنان شاغل و بازنشسته از طریق شماره ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت از هر یک از منابع و حساب‌های دولتی و متعلق به دولت رعایت شده است. |  |  |  |  |  |  |  |

61- وضعيت مالياتي شرکت براي پنج سال گذشته

## ارقام به  میلیون ريال

| سال مالي | مرجع تشخيص ماليات | چگونگي تشخيص | زیان ابرازي | ماليات تشخيصي | ماليات قطعي | ماليات تأديه شده | توضيحات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1398 | اداره امور مالیاتی | رسیدگی به دفاتر | (137281) |  |  |  |  |
| 1399 | اداره امور مالیاتی | رسیدگی به دفاتر | (91,135) | - | - | - | - |
| 1400 | اداره امور مالیاتی | رسیدگی به دفاتر | (21,606) | - | 103,200 | 103,200 | - |
| 1401 | اداره امور مالیاتی | رسیدگی به دفاتر | 1,296,658 | - | - | 109,798 | - |
| 1402 | اداره امور مالیاتی | رسیدگی نشده است | 2,317,592 | - | - | - | - |
| 1403 | اداره امور مالیاتی | رسیدگی نشده است | (1169217) | - | - | - | - |

- ……………………………

62- اجراي احكام قانوني و مصوبات

| # عنوان بند | # شرح بند قانون بودجه سال 1403 | # عملکرد شرکت |
| --- | --- | --- |
| # تبصره1(بند الف) | # انتشار اوراق مالی اسلااولویتمی با تضمین شرکت تا سقف 15% سرمایه گذاری مصوب در بودجه سنواتی با بهینه سازی انرژی در راستای سیاست های کلی برنامه هفتم | # رعایت گردیده است |
| # تبصره1(بند پ) | # انتشار مالی اسلاماوراقی با تضمین دولت به منظور تسریع درتامین اعتبار تملک دارائی های سرمایه ای | # رعایت گردیده است |
| # تبصره1(بند چ) | # استفاده از تسهیلات مالی خارجی | # رعایت گردیده است |
| # تبصره 3(جزء2 بند الف) | # جابجایی اعتبارات هر یک از دستگاه های اجرائی از اعتبارات هزینه ای به اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای با پیشنهاد دستگاه اجرائی و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور و برای طرح های مصوب خود مجاز است. | # رعایت گردیده است |
| # تبصره 3(بند ث) | # درآمدهای اختصاصی هر دستگاه وفق موافقتنامه مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور در حد وصولی تخصیص یافته محسوب می شود و مازاد بر ارقام مصوب با تایید این سازمان در راستای موافقت نامه مبادله شده قابل تخصیص است | # رعایت گردیده است |

| # تبصره 3 (جز (1)بندح) | # مشمول بودن شرکت در حوزه نظارت دیوان محاسبات | # رعایت گردیده است |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # تبصره 3(جزء1بندخ) | # ثبت و بروز رسانی اطلاعات مربوط به شرکت در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارائی هر سه ماه یکبار | # رعایت گردیده است |  |
| # تبصره 3(بندز) | # دستگاه های اجرائی موظف اند برنامه اجرائی خود را به تایید دستگاه سیاست گذاری ذی ربط رسانده و متعاقبا تا پایان ماهخرداد نسبت به مبادله موافقت نامه با سازمان برنامه و بودجه کشوراقدام نمایند. | # رعایت گردیده است |  |
| # تبصره3(3 بندچ) | # هیات مدیره شرکت های دولتی مکلفند گزارش عملکرد منابع و مصارف بودجه و گزارش تحقق اهداف کمی مصوب شرکت را هر شش ماه یکبار به کمیسیون برنامه بودجه، دیوان محاسبات و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند. | # رعایت گردیده است |  |
| # تبصره3(بندژ) | # انتقال مانده وجوه مصرف نشده پایان سال به سال بعد و هزینه کرد آن تا پایان مهلت مقرر شده در مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور(تذکر:عملکرد این وجوه در صورتحساب عملکرد بودجه سال 1404 درج خواهد شد) | # رعایت گردیده است |  |
| # تبصره 7 (بند الف) | # دولت مکلف است معادل 85% از اعتبارات طرح های مرتبط با توسعه زیر ساخت های آب و خاک کشاورزی مانند طرح های سامانه های آبیاری نوین، احداث سدهای معیشتی انتقال آب طریق لوله و...را به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت تامین و پرداخت نماید | # رعایت گردیده است |  |
| # تبصره 7(جز1بند ب) | # شرکت های آب منطقه ای سراسر کشور در راستای اجرای بند (ب) ماده (33) قانون توزیع عادلانه آب به منظور حفظ و صیانت از آبخوانهای کشور موظف به دریافت عوارض از چاه های مجاز می باشند که پس از دریافت مبلغ فوق باید به حساب ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. | # رعایت گردیده است |  |
| # تبصره 7(جز2بند ب) | # چاه های مجاز دارای شمارشگر هوشمند بر اساس برداشت مجاز از آنها، در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی به ازای هر متر مکعب برداشت از آبخوانها معادل 200 ریال و در صورت عدم رعایت شرایط مذکور معادل 500 ریال باید به عنوان عوارض پرداخت کنند. | # رعایت گردیده است |
| # تبصره 7(بندپ) | # به دولت اجازه داده می‌شود مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده فروش هر مترمکعب آب و دفع فاضلاب را (پس از تأیید سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی) با بدهی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری‌رسیده شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی از محل ردیف درآمدی و ردیف هزینه‌ای ذی‌ربط در جدول شماره (۹) به‌صورت جمعی- خرجی با اعمال حساب نزد خزانه‌داری کل کشور تسویه کند. | # رعایت گردیده است |
| # تبصره 7(بندط) | # مکلف است در راستای سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه، اقدامات قانونی لازم نسبت به مهار آب های مشترک مرزی ، انتقال آب از دریای عمان به بخش های داخلی و... در چارچوب اعتبارات مصوب و یا با مشارکت بخش خصوصی انجام دهد. # وزارت خانه های نیرو و امور خارجه مکلفند عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون عمران و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست ارسال نمایند. | # رعایت گردیده است |
| # تبصره 11(بند الف) | # دستگاه اجرائی مکلفند حداقل نیم درصد از اعتبارات هزینه ای به( استثنای فصول 1، 4 و6 و هزینه های اجتناب ناپذیر) و یا از اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای خود را به منظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه،امنیت زیرساخت و امنیت سامانه های خود و پیشگیری موثر از وقوع حملات سایبری اختصاص دهند. | # رعایت گردیده است |
| # تبصره 13(بند ب) | # شرکت های دولتی مکلفند یک درصد از اعتبارات هزینه ای خود را برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و ارتقای اخلاق و فرهنگ اسلامی و تحکیم خانوده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. | # رعایت گردیده است |
| # تبصره 15(جز 2 بند الف) | # رشد ضریب حقوق به میزان 20% نسبت به سال 1402 برای تمامی حقوق بگیران دستگاه های اجرائی # حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قراردادهای منعقد ماهانه حقوق بگیران به میزان صد میلیون ریال می باشد. | # رعایت گردیده است |
| # تبصره 15(بند ت) | # سقف پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش مصوب سال 1375 حداکثر تا سی سال به میزان 550 میلیون تومان | # رعایت گردیده است |
| # تبصره 15 (بند چ) | # تکلیف دستگاه های اجرایی از تیر ماه 1403 کلیه پرداخت های مستمر و غیر مستمر نقدی و غیر نقدی و تسهیلات به کلیه شاغلان و بازنشستگان با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت و تفکیک شماره ملی | # رعایت گردیده است |

63- اجراي نظام پذيرش و بررسي پيشنهادات

| نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده | عنوان پیشنهاد | تاریخ ارائه پیشنهاد | تاریخ تصویب | درصد ارتقائ کیفیت | درصد کاهش هزینه | درصد افزایش سرعت کار |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مهتاب علیزاده | زیبا سازی راهرو میان دو ساختمان | 9/3/1403 | 12/8/1403 | 51 | - | - |
| مریم پورجوپاری | گذاشتن تایمر بر روی سیستم های سرمایشی | 20/6/1403 | 12/8/1403 | 55 | - | - |
| مریم پورجوپاری | #### مشخص نمودن حساب خرید همکاران در شرکت تعاونی | 25/1/1403 | 12/8/1403 | 56 | - | - |
| ابراهیم علیزاده | #### ارتقاء آموزشهای مدیریت بحران | 28/6/1403 | 12/8/1403 | 56 | - | - |
| ابراهیم علیزاده | #### ایجاد نظم و انضباط اداری | 28/6/1403 | 12/8/1403 | 58 | - | - |
| ابراهیم علیزاده | #### آموزشهای کاربردی کارکنان | 28/6/1403 | 12/8/1403 | 58 | - | - |
| ابراهیم علیزاده | #### بکارگیری تمامی همکاران در فعالیتهای شرکت | 28/6/1403 | 12/8/1403 | 58 | - | - |
| ابراهیم علیزاده | #### ترمیم نیروی انسانی متخصص | 28/6/1403 | 12/8/1403 | 57 | - | - |
| مهتاب علیزاده | #### برگزاری جلسات ماهیانه هم اندیشی معاونت برنامه ریزی با پرسنل زیر مجموعه | 9/3/1403 | 6/6/1403 | 41 | - | - |
| منوره دهقانی | #### الکترونیکی کردن فرم ثبت تجربه | 9/8/1403 | 14/8/1403 | 62 | - | - |
| عباس انجم شعاع | #### گرامی داشت سالروز تولد همکاران | 27/1/1403 | 12/8/1403 | 59 | - | - |
| علی شجاعی | #### لیبل گذاری و جمع آوری کارتریج های مصرفی پرینترهای شرکت با توجه به اینکه در حال حاضر خرید کارتریج بدون تحویل کارتریج های مصرفی انجام می شود . | 23/5/1403 | 16/10/1403 | 60 | - | - |
| منوره دهقانی | #### ایجاد بانک اطلاعاتی آمار و عملکرد حوزه های مختلف شرکت | 9/8/1403 | 16/10/1403 | 59 | - | - |
| الهه زاینده رودی | #### استفاده از نرم افزار جهت ثبت اندازه گیری سطح آب چاههای مشاهده ای و کشاورزی | 3/9/1403 | 1/12/1403 | 60 | - | - |
| علی اصغر احمدی افزادی | #### شبیه سازی ریاضی آبخوان دشت کرمان جهت اعمال پارامترهای مدیریتی با حداقل هزینه | 11/9/1403 | 1/12/1403 | 59 | - | - |
| نرگس یزدانی | #### تطبیق آماربرداری سراسری توسط مشاور | 4/9/1403 | 1/12/1403 | 34 | - | - |
| نرگس یزدانی | #### لزوم نیاز به استفاده از فناوریها و تجارب مشاوران درخصوص نظارت و بازدیداز امورات آب سطحی در حوزه مطالعات منابع آب | 7/9/1403 | 1/12/1403 | 60 | - | - |
| مهتاب علیزاده | #### ایجاد شرکت تعاونی مسکن برای رفع مشکل مسکن همکاران | 5/9/1403 | 14/12/1403 | 60 | - | - |
| مهتاب علیزاده | #### استفاده موثر از تجربیات ثبت شده کارکنان برای ارتقاء شغلی پرسنل به کسب خبرگی یا عالی | 27/8/1403 | 14/12/1403 | 48 | - | - |
| مهتاب علیزاده | #### بررسی تاثیرات استفاده از کودهای شیمیایی بر منابع آب دشت جیرفت | 27/8/1403 | 14/12/1403 | 50 | - | - |
| روح اله اماندادی | #### پرداخت مبلغی به مناسبت تاریخ ازدواج همکاران | 3/9/1403 | 14/12/1403 | 51 | - | - |
| ابراهیم علیزاده | #### به روز نمودن مطالعات مکان یابی استان | 22/9/1403 | 12/12/1403 | 63 | - | - |
| زهرا خواهنده کارنما | #### تهیه و نصب جعبه کمکهای اولیه در مطالعات | 29/8/1403 | 14/12/1403 | 46 | - | - |
| ابراهیم علیزاده | #### الزام مدیران شرکت برای پرورش و تربیت جانشین ( جانشین پروری ) | 2/8/1403 | 14/12/1403 | 64 | - | - |
| مریم پورجوپاری | #### سیستمی کردن فرمهای تسویه حساب همکاران بازنشسته | 8/8/1403 | 14/12/1403 | 64 | - | - |
| ابراهیم علیزاده | #### الزام مدیران شرکت برای پرورش و تربیت جانشین ( جانشین پروری ) | 2/8/1403 | 14/12/1403 | 64 | - | - |
| روح اله اماندادی | #### انتقال تجربیات | 3/9/1403 | 14/12/1403 | 60 | - | - |
| روح اله اماندادی | #### قدر دانی از افرادی که به درجه بازنشستگی نایل می شوند | 3/9/1403 | 14/12/1403 | 61 | - | - |
| مهتاب علیزاده | #### قرار دادن وسایل ضروری پزشکی در جعبه های خالی سالن ها | 15/12/1403 | 18/12/1403 | 46 | - | - |
| زهرا خواهنده کارنما | #### آشنایی و تعامل آزمایشگاه منابع آب مطالعات با آزمایشگاهای محیط زیست و آب و فاضلاب و... | 29/8/1403 | 12/12/1403 | 65 | - | - |
| زهرا خواهنده کارنما | #### بروز رسانی مرکز اسناد مطالعات | 29/8/1403 | 12/12/1403 | 59 | - | - |
| نرگس یزدانی | #### تطبیق چاههای صادره از حفاظت با چاههای آماربرداری شده مطالعات | 4/9/1403 | 15/12/1403 | 61 | - | - |
| روح اله اماندادی | #### تکمیل وارتقاء شبکه سنجش آبهای زیرزمینی | 3/9/1403 | 15/12/1403 | 62 | - | - |
| حسین کریمقاسمی | #### موزه گنجینه مطالعات آب | 12/9/1403 | 22/12/1403 | 56 | - | - |
| ابراهیم علیزاده | #### اهمیت بیش از بیش به عملکرد و فعالیتهای روابط عمومی با توجه به مشکلات آبی استان | 7/8/1403 | 22/12/1403 | 52 | - | - |
| فاطمه زندی | #### تعریف و مطالعه یک پروژه حسابداری آب روی حوضه‌های استان کرمان و کلیه فعالیت‌های دخیل در آب با استفاده از همکاری و اطلاعات ارگان‌های حاضر در کارگروه سازگاری با کم آبی | 21/12/1403 | 25/12/1403 | 66 | - | - |
| ابراهیم علیزاده | #### بروز رسانی اعضاء کمیته های فنی ، بازرگانی ،هیأت های انتخاب مشاور کمیسیونهای مناقصات برای ارتقاء معاملات شرکت | 22/9/1403 | 25/12/1403 | 64 | - | - |
| فاطمه زندی | #### تشکیل گروه قنات و چشمه در بخش مدیریت حفاظت آب بهره‌برداری آب قسمت حفاظت آب زیرزمینی | 14/12/1403 | 25/12/1403 | 65 | - | - |

نامه مدیریت

# منتهی به سال مالی1403

# نامه مدیریت

سال مالی منتهی به 29/12/98

قانون برنامه ششم توسعه و قوانین و مقررات مربوطه ( قانون بودجه ، ضوابط اجرایی و.....):

رعايت مفاد بخشنامه سياستهاي وزارت نيرو در خصوص صرفه جويي و كاهش هزينه هاي غير عملياتي:

در اين راستا اقدامات ذيل صورت پذيرفته است:

……………………

اجراي مفاد اساسنامه:

……………………

اجراي مفاد قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و الحاقيه آن:

……………………

| # تکالیف قانونی به عهده شرکت | # موضوع تکلیف | # استناد قانونی | # شماره استناد قانونی | # تاریخ استناد قانونی |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # دریافت حق اشتراک درقبال واگذاری مجوز جدید برداشت از آب های سطحی | # ماده 63 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت |  |  |
| # 2 | # مستندسازی اموال شرکت | # ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت |  |  |
| # 3 | # دریافت هزینه جبرانی در قبال واگذاری مجوز حفر چاه و برداشت آب | # ماده57 الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات عمومي دولت |  |  |
| # 4 | # فروش اموال منقول مازاد | # ماده 84 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت |  |  |
| # 5 | # رعایت مفاد ماده ( 11 ) آيين نامه اجرايي قانون تعيين تكليف چاه‌هاي فاقد پروانه بهره‌برداري | # رعایت مفاد ماده ( 11 ) آيين نامه اجرايي قانون تعيين تكليف چاه‌هاي فاقد پروانه بهره‌برداري |  |  |

نسبت‌های مالی

| ## ردیف | عنوان | نحوه محاسبه |
| --- | --- | --- |
| ## 1 | نسبت جاري | دارائيهاي جاري بدهيهاي جاري |
| ## 2 | نسبت سريع | دارائيهاي جاري- موجودي کالا و پيش پرداختها بدهيهاي جاري |
| ## 3 | نسبت گردش دارائي | كل درآمد كل داراييهاي خالص |
| ## 4 | نسبت بازده داراييها | سود یا زيان خالص كل داراييها |
| ## 5 | بازده سود و زيان خالص | سود(زيان) ناخالص كل درآمد |
| ## 6 | سود (زيان) قبل از كمك دولت به درامد | سود(زيان) قبل از كمك دولت كل درآمد |
| ## 7 | نسبت بدهي | كل بدهيها كل داراييها |
| ## 8 | نسبت گردش سرمايه جاري | كل درآمد سرمايه در گردش |
| ## 9 | نسبت مالكانه | ارزش ويژه كل دارايي |
| ## 10 | نسبت پوشش بدهي | داراييهاي ثابت بدهيهاي بلند مدت |
| ## 11 | نسبت دارايي جاري به كل دارايي | داراييهاي جاري مجموع بدهيها |
| ## 12 | متوسط دستمزد و مزاياي ماهيانه | جمع حقوق و دستمزد و مزاياي ساليانه 12× متوسط تعداد كاركنان |
| ## 13 | ارزش كل داراييها به کارکنان شرکت | كل داراييها متوسط تعداد كاركنان |
| ## 14 | درآمد سرانه | كل درآمد متوسط تعداد كاركنان |
| ## 15 | سرانه پرسنلي | هزينه هاي پرسنلي متوسط تعداد كاركنان |
| ## 16 | سرانه سود و زيان خالص | سود و زيان خالص متوسط تعدادكاركنان |
| ## 17 | بازده سرمايه در گردش | سود و زيان خالص سرمايه در گردش |
| ## 18 | نسبت تعميرات و نگهداري | هزينه تعميرات و نگهداري كل هزينه ها |

## 64- محاسبه نسبت های مالی

## ارقام به میلیون ریال

| ## رديف | ## شرح |  | ## 1400 | ## 1401 | ## 1402 | ## 1403 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## نسبت جاري |  | 1,497,524 | 3,017,895 | 5,156,089 | 11,519,709 |
|  |  |  | 795,783 | 1,671,079 | 3,309,088 | 5,056,260 |
| ## 2 | ## نسبت سريع |  | 1,492,654 | 2,976,220 | 5,124,473 | 11,469,666 |
|  |  |  | 795,783 | 1,671,079 | 3,309,088 | 5,056,260 |
| ## 3 | ## نسبت گردش دارائي |  | 2,136,262 | 3,991,852 | 6,632,942 | 12,961,318 |
|  |  |  | 8,116,477 | 3,017,895 | 288,776,215 | 287,479,684 |
| ## 4 | ## نسبت بازده داراييها |  | 412,799 | 1,296,658 | 1,626,997 | 3,280,069- |
|  |  |  | 8,116,477 | 9,826,968 | 288,776,215 | 287,479,684 |
| ## 5 | ## بازده سود و زيان خالص |  | 576,939 | 1,607,021 | 3,053,787 | 451,665- |
|  |  |  | 2,136,262 | 3,991,852 | 6,632,942 | 12,961,318 |
| ## 6 | ## سود (زيان) قبل از كمك دولت به درامد |  | 397,299 | 1,296,658 | 3,053,787 | 451,665- |
|  |  |  | 2,136,262 | 3,991,852 | 6,632,942 | 12,961,318 |
| ## 7 | ## نسبت بدهي |  | 1,344,235 | 2,131,590 | 73,134,448 | 75,118,349 |
|  |  |  | 8,116,477 | 9,826,968 | 288,776,215 | 287,479,684 |
| ## 8 | ## نسبت گردش سرمايه جاري |  | 2,136,262 | 3,991,852 | 6,632,942 | 12,961,318 |
|  |  |  | 701,741 | 1,346,816 | 1,847,001 | 6,463,449 |
| ## 9 | ## نسبت مالكانه |  | 6,772,242 | 7,695,378 | 215,641,767 | 212,361,335 |
|  |  |  | 8,116,477 | 9,826,968 | 288,776,215 | 287,479,684 |
| ## 10 | ## نسبت پوشش بدهي |  | 6,361,626 | 6,337,883 | 282,932,564 | 274,972,383 |
|  |  |  | 548,452 | 460,511 | 69,825,360 | 70,062,088 |
| ## 11 | ## نسبت دارايي جاري به كل دارايي |  | 1,497,524 | 3,017,895 | 5,156,089 | 11,519,709 |
|  |  |  | 8,116,477 | 9,826,968 | 288,776,215 | 287,479,684 |
| ## 12 | ## متوسط دستمزد و مزاياي ماهيانه |  | 753,386 | 929,097 | 1,107,549 | 1,314,781 |
|  |  |  | 8340 | 9264 | 9084 | 8916 |
| ## 13 | ## ارزش كل داراييها به کارکنان شرکت |  | 8,116,477 | 9,826,968 | 288,776,215 | 287,479,684 |
|  |  |  | 695 | 772 | 757 | 743 |
| ## 14 | ## درآمد سرانه |  | 2,136,262 | 3,991,852 | 6,632,942 | 12,961,318 |
|  |  |  | 695 | 772 | 757 | 743 |
| ## 15 | ## سرانه پرسنلي |  | 753,386 | 929,097 | 1,107,549 | 1,314,781 |
|  |  |  | 695 | 772 | 757 | 743 |
| ## 16 | ## سرانه سود و زيان خالص |  | 412,799 | 1,296,658 | 1,626,997 | 3,280,069- |
|  |  |  | 695 | 772 | 757 | 743 |
| ## 17 | ## بازده سرمايه در گردش |  | 412,799 | 1,296,658 | 1,626,997 | 3,280,069- |
|  |  |  | 701,741 | 1,346,816 | 1,847,001 | 6,463,449 |
| ## 18 | ## نسبت تعميرات و نگهداري |  | 61,917 | 267,039 | 382,373 | 298,620 |
|  |  |  | 2,315,902 | 2,695,194 | 4,315,350 | 14,130,535 |

65-  نسبت های مالی و بهره وری

| ## ردیف | ## شرح |  | ## 1400 | ## 1401 | ## 1402 | ## 1403 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## نسبت جاري |  | ## 1/88 | ## 1/81 | ## 1/56 | ## 2/28 |
| ## 2 | ## نسبت سريع |  | ## 1/88 | ## 1/78 | ## 1/55 | ## 2/27 |
| ## 3 | ## نسبت گردش دارائي |  | ## 0/26 | ## 1/32 | ## 0/02 | ## 0/05 |
| ## 4 | ## نسبت بازده داراييها |  | ## 0/05 | ## 0/13 | ## 0/01 | ## -0/01 |
| ## 5 | ## بازده سود و زيان خالص |  | ## 0/27 | ## 0/40 | ## 0/46 | ## -0/03 |
| ## 6 | ## سود (زيان) قبل از كمك دولت به درامد |  | ## 0/19 | ## 0/32 | ## 0/46 | ## -0/03 |
| ## 7 | ## نسبت بدهي |  | ## 0/17 | ## 0/22 | ## 0/25 | ## 0/26 |
| ## 8 | ## نسبت گردش سرمايه جاري |  | ## 3/04 | ## 2/96 | ## 3/59 | ## 2/01 |
| ## 9 | ## نسبت مالكانه |  | ## 0/83 | ## 0/78 | ## 0/75 | ## 0/74 |
| ## 10 | ## نسبت پوشش بدهي |  | ## 11/60 | ## 13/76 | ## 4/05 | ## 3/92 |
| ## 11 | ## نسبت دارايي جاري به كل دارايي |  | ## 0/18 | ## 0/31 | ## 0/02 | ## 0/04 |
| ## 12 | ## متوسط دستمزد و مزاياي ماهيانه |  | ## 90/33 | ## 100/29 | ## 121/92 | ## 147/46 |
| ## 13 | ## ارزش كل داراييها به کارکنان شرکت |  | ## 11678/38 | ## 12729/23 | ## 381474/52 | ## 386917/48 |
| ## 14 | ## درآمد سرانه |  | ## 3073/76 | ## 5170/79 | ## 8762/14 | ## 17444/57 |
| ## 15 | ## سرانه پرسنلي |  | ## 1084/01 | ## 1203/49 | ## 1463/08 | ## 1769/56 |
| ## 16 | ## سرانه سود و زيان خالص |  | ## 593/96 | ## 1679/61 | ## 2149/27 | ## -4414/63 |
| ## 17 | ## بازده سرمايه در گردش |  | ## 0/59 | ## 0/96 | ## 0/88 | ## -0/51 |
| ## 18 | ## نسبت تعميرات و نگهداري |  | ## 0/03 | ## 0/10 | ## 0/09 | ## 0/02 |

66- گزارش هیأت مدیره درخصوص دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل و HSE

| ردیف | عنوان برنامه | مقدار عملکرد |  | واحد | توضیحات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | پیش بینی | انجام شده |  |  |
| 1 | تشکیل ستاد مدیریت شرایط اضطراری بصورت ماهانه | 12 | 11 | جلسه |  |
| 2 | برگزاری 4 مانور دورمیزی و عملیاتی با موضوع مدیریت بحران، پدافندغیرعامل و HSE بر اساس دستورالعمل تدوین سناریو و برگزاری مانور | 4 | 4 | مانور |  |
| 3 | هزینه کرد و جذب اعتبارات جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موضوع بند های 1 و 2 ماده 19 اساسنامه سازمان پدافندغیرعامل کشور | 159000 | 33976 | میلیون ‌ریال |  |
| 4 | برگزاری دوره های تخصصی و عمومی در حوزه مدیریت بحران، پدافندغیرعامل و HSE | 2000 | 2528 | نفرساعت |  |
| 5 | ارائه گزارش اجرای الزامات و ملاحظات پدافند‌غیرعامل در تأسیسات دارای مطالعات پ غ ع تأیید شده | 2 | 2 | گزارش |  |
| 6 | اطلاع رسانی اولیه پیامکی حوادث و اتفاقات و ارسال گزارش‌های تکمیلی براساس گردش کار ابلاغی | 20 | 20 | مورد |  |
| 7 | استقرار و تجهیز اتاق مدیریت بحران | 1 | 1 | واحد |  |
| 8 | اجرای مفاد نظام‌نامه مدیریت سیل وزارت نیرو تکالیف بخش هماهنگی مدیریت بحران | 20 | 20 | اقدام |  |
| 9 | اجرای طرح پایش سلامت کارکنان در قالب برنامه های طب کار و نظارت ارتقاي سطح سلامت، امنيت شغلي و محيط كاركاركنان شرکت | 500 | 200 | نفر |  |
| 10 | بیمه اموال بیمه‌پذیر(تاسیسات و ساختمان های شركت) مطابق بند چ ماده ۱۳ قانون مدیریت بحران کشور | 20 | 18.9 | میلیارد ریال | بررسی قراردادهای بیمه ای در تاسیسات و ساختمان ها، تدوین روش اجرایی قراردادهای بیمه ای و اجرای این روش ها |
| 11 | شناسایی نقاط حادثه خیز و نصب تابلو و علائم هشدار دهنده در حرائم رودخانه ها و تاسیسات آبی | 30 | 30 | عدد |  |
| 12 | اجرای برنامه های ارتقاء و بهبود وضعیت تجهیزات و سیستم های ایمنی و آتش نشانی | 5 | 5 | مورد |  |
| 13 | ارائه گزارش عملکرد سالانه دستورالعمل الزامات سلامت،ایمنی و محیط زیست پیمانکاران | 1 | 1 | گزارش |  |

# فصل هشتم: چالش‌ها، مشكلات و پيشنهادات شركت در سال مالی 1403

- کمبود شدید نیروی انسانی متخصص - کم شدن درآمدها در اثر اجرای بند " ع " تبصره 8 قانون بودجه سال 1403 - کمبود شدید اعتبارات عمرانی و به تبع آن تاخیر زیاد در به بهره برداری رسیدن طرحها - عدم تکمیل تجهیز ات ایستگاه های مطالعات به ابزارهای لازم ( علیرغم اهمیت موضوع مطالعات) بدلیل کمبود اعتبارات طرح تکمیل و تجهیز و طرح شبکه های اندازه گیری منابع آب - عدم تجهیزات کافی در حوزه پدافند و مدیریت بحران شرکت علیرغم اهمیت بسیار بالای این موضوع در عصر کنونی

- پيشنهادات هيئت مديره به مجمع محترم برای رفع مشكلات: - ارائه راهکار توسط مجمع محترم جهت توجه بیشتر به بازنشستگان - اصلاح سرفصل های آموزشی از آموزشهای تکلیفی به آموزشهای کاربردی مرتبط با مشاغل - تکلیف قاطع مجمع محترم به شرکت ها جهت بحث جانشین پروری - کمیته ای در مرکز با عضویت نمایندگان شرکت های آب منطقه ای تشکیل و جهت جلوگیری از ادامه تاخیر بسیار زیاد حادث شده در اجرای طرحهای عمرانی راهکارهای جدیدی برای تامین مالی طرحها بررسی و پیشنهاد نمایند . - کمک قانونی مجمع محترم جهت رسیدگی بهتر به معیشت متصدیان ایستگاه ها - با توجه به اهمیت مدیریت بحران و پدافند غیر عامل درعصر کنونی مجمع محترم جهت تامین کسری نیروی انسانی و تجهیزات این واحد راهنمایی و کمک نماید . - ارتباط صنعت با دانشگاه در حد بسیار کم و شعار باقی مانده ، مجمع محترم به هر طریق که صلاح می داند به این موضوع کمک کند تا عملیاتی گردد.

طرح جامع تامین آب شرب استان کرمان :

الف : شهرهای شمالی استان : شامل شهرهای رفسنجان ، زرند ، سیرجان ، انار ، شهربابک ، کرمان ، باغین وکلیه روستاهای مسیر ازحوزه مجاور – شهرهای بافت ورابر ازسد  بافت – طرح آبرسانی به شهرکرمان ازسد شهیدان امیرتیموری (صفارود) برای تامین آب میان مدت شهرکرمان .

ب : شهرهای جنوبی استان : شامل شهرهای کهنوج ، منوجان ، رودبار ، قلعه گنج و فاریاب ازدریای عمان- شهرهای جیرفت وعنبرآباد ازسدجیرفت .

ج : شهرهای شرق استان :   شامل شهرهای بم ، بروات ، ریگان نرماشیر وفهرج ازسد نساء بم.